RK-03-2010-18, př. 2

počet stran: 4

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ RADY KRAJE

##### Rada kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 12. 2009

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1377/30/2009/RK | Vzájemné darování pozemků v k.ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Zastupitelstvo obce nesouhlasilo se záměrem darování pozemků. Jednání pokračují. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1191/26/2009/RK | Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 4. stavba – zřízení věcného břemena |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: OM zaslalo návrh smlouvy o zřízení VB, ale obec se do současné doby nevyjádřila. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0805/19/2009/RK | Vzájemný prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 15. 9. 2009 |
| Komentář: Převáděné pozemky jsou zabřemeněny ve prospěch třetího subjektu. Doposud s ním nedošlo k dohodě o změně břemene. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0180/06/2009/RK | Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 30. 11. 2009 |
| Komentář: Jeden z pozemků je v současné době dotčený zástavním právem. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0027/02/2009/RK | Nabytí pozemků v k.ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava |
| Odpovídá | Bc. Jaroš Marek | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: V důsledku probíhající obnovy katastrálního operátu katastrálním úřadem došlo ke změně v číslování pozemků. Bude nezbytné změnit usnesení, ale protože dosud nedošlo k ukončení obnovy operátu není možné zatím řešit. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1448/32/2009/RK | Zahájení vyvlastňovacího řízení o zřízení věcného břemene k pozemku par.č. 1774 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky |
| Odpovídá | Ing. Petr Kolář | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Dne 6. 1. 2010 bylo nařízeno ústní jednání, námitky proti vyvlastnění podány. Další jednání bude nařízeno. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 02/2010 |
| Číslo usnesení | Text usnesení |
| 1566/34/2009/RK | Odstranění stavby a reálu Nemocnice Třebíč |
| Odpovídá | Ing. Petr Kolář | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Povolení k odstranění stavby v areálu Nemocnice Třebíč bylo vydáno, k samotné demolici stavby realizované Nemocnicí Třebíč dojde v průběhu 1. pololetí 2010. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| Odpovídá | Ing. Martin Slánský | Termín | 31. 3. 2009 |
| Komentář: Splněno částečně. Obec vyřízena-smlouva uzavřena, jednání s fyzickými osobami o uzavření smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene probíhají | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0922/22/2007/RK | Uzavření nájemních smluv a smluv o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba |
| Odpovídá | Ing. Chmela Vlastimil | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Probíhá jednání o změně projektové dokumentace | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 12/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1005/23/2007/RK | Darování části pozemků v k.ú. a obci Nyklovice |
| Odpovídá | Ing. Martin Slánský | Termín | 30. 6. 2009 |
| Komentář: Čekáme na zaslání GP z obce Nyklovice | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 06/2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1803/37/2006/RK | Rada kraje bere na vědomí návrh postupu přípravy projektu kraje Vysočina na výstavbu sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a harmonogram přípravy projektu uvedený v materiálu RK-37-2006-09, př. 1, a ukládá Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt kraje Vysočina na výstavbu sídla Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. |
| Odpovídá | ORR | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vzhledem k nedostatečným finančním zdrojům byly prověřovány možnosti financování výstavby sídla Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě i z jiných zdrojů než ROP NUTS 2 Jihovýchod. Vzhledem k probíhajícím jednáním v této věci žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 1437/32/2008/RK | Rada kraje bere na vědomí informaci o setkání radního Jiřího Vondráčka, zástupců odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelky Ústavu sociální péče Jinošov se zástupkyní MPSV Mgr. Terezou Kloučkovou, odpovědnou za podporu transformace a humanizace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením a se zástupci spolupracující firmy Childrens high level group dne 8. 10. 2008; ruší usnesení č. 1320/29/2008/RK; ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat koncepci dalšího umístění obyvatel ÚSP Jinošov v sociálních službách, které pro svůj život potřebují;odboru majetkovému zajistit provedení sanace části vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP, v prostorách sociálního zařízení provozní budovy. |
| Odpovídá | OSV | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Odbor majetkový sanaci provedl; OSV postupně zpracovává koncepci transformace zařízení sociálních služeb – úkol bude průběžně řešen v rozmezí dvou let | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. 2010-12-31 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 742/18/2008/RK | Rada kraje rozhoduje o ukončení činnosti Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v pobočce Dobronín nejpozději do 31. 12. 2009; ukládá řediteli Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, přijmout od září 2008 opatření ke snižování počtu klientů v zařízení tak, aby mohla být činnost pobočky v uvedeném termínu ukončena; pověřuje Jiřího Vondráčka, člena rady kraje, aby o tomto postupu informoval starostu Dobronína a aby jednal o předání objektu obci. |
| Odpovídá | OSV | Termín | 31. 12. 2009 |
| Komentář: Vzhledem k jednání pana Mgr. Petra Krčála se starostou obce Dobronín došlo k posunu termínu na 30. 6. 2009 | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. 2010-06-30 |