#### RK-05-2010-13

Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba – prohlášení investora o úhradě zvýšených nákladů stavby v souvislosti se změnou sazby DPH

pro: jednání rady kraje č. 05/2010 dne 9. 2. 2010

zpracoval: E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

V rozpočtu kraje Vysočina je zahrnuta akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“ s realizací v letech 2009 a 2010. Akce byla v roce 2009 rozestavěna a v letošním roce bude dle uzavřené smlouvy o dílo dokončena.

Dne 4. 11. 2009 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pod evid. č. 113 314 6601 na akci  Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba. Dotace ze státního rozpočtu byla na celé dílo schválena ve výši 81 639 tis. Kč.

Akce je financována částečně ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu kraje Vysočina.

Vzhledem ke změně sazby DPH v roce 2010 dojde k nárůstu investičních výdajů na realizaci této akce.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a zhotovitelem bude proveden přepočet položek rozpočtu akce, které nebyly realizovány v roce 2009 na aktuální sazbu DPH. Tím dojde ke zvýšení celkové ceny díla, které bude následně vyčísleno v dodatku ke smlouvě o dílo. Ministerstvo práce a sociálních věcí požaduje prohlášení investora, že tuto změnu ve výši ceny díla akceptuje a ze svých zdrojů uhradí. Dosud nerealizovaná část stavby je v objemu cca 101 mil. Kč, z toho vyplývají zvýšené náklady v důsledku zvýšení sazeb DPH ve výši cca 1 mil. Kč.

Odbor majetkový navrhuje radě kraje vydat příslušné prohlášení.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 na kapitole Nemovitý majetek, je v příloze M8 – Investice v sociálních věcech je zahrnuta výše uvedená akce. Rozpočet je dostačující pro pokrytí zvýšených výdajů z důvodu zvýšení sazby DPH.

Návrh usnesení:

Rada kraje

prohlašuje,

že akceptuje navýšení ceny investiční akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“ z důvodů změny sazeb DPH a že toto navýšení bude uhrazeno z finančních prostředků investora – kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 9. 2. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0