#### RK-05-2010-26

Fond Vysočiny – projekt FV 037/236/09

pro: jednání rady kraje č. 05/2010 dne 9. 2. 2010

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: k. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 037/236/09 v rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území 2009“.

V rámci grantového programu „Obnova památkově chráněných území 2009“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a panem Otto Němcem, Náměstí 81/5, Velké Meziříčí Smlouva o poskytnutí podpory FV 037/236/09 na projekt „Fasáda a krytina domu č.p. 81 na Náměstí ve Velkém Meziříčí“ s dobou realizace do 28. 2. 2010.  Dne 26. 1. 2010 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-05-2010-26, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Fasáda a krytina domu č.p. 81 na Náměstí ve Velkém Meziříčí“  do 31. srpna 2010 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z  FV viz příloha materiálu RK-05-2010-26, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 037/236/09 dle materiálu 
RK-05-2010-26, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 2. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2