#### RK-06-2010-22

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „II/360 Oslavice - Oslavička“

pro: jednání rady kraje č. 6/2010 dne 16. 2. 2010

zpracoval: J. Žákovský

předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Zastupitelstvo kraje usnesením 0471/06/2009/ZK dne 10. 11. 2009 schválilo převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1., ve kterém je jmenovitě tato akce uvedena. Rada kraje svým usnesením č. 1459/32/2009/RK schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „II/360 Oslavice - Oslavička“. Jedná se o rekonstrukci silnice se směrovou a výškovou úpravou ve stávající trase II/360, která je technicky definována projektovou dokumentací v rozsahu pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dokladové části vypracovanou firmou TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, z října 2009.

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou 
STAVONA Jihlava, spol. s r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/360 Oslavice - Oslavička“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/360 Oslavice - Oslavička“, dle materiálu RK-06-2010-22, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky zpracované do vzorového návrhu smlouvy o dílo (viz RK-06-2010-22, př. 4);

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-06-2010-22, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-06-2010-22, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) – uveřejnění veřejné zakázky – do 18. 2. 2010

- konec lhůty pro podávání nabídek – 15. 3. 2010 v 11:00 hod.

- otevírání obálek – 26. 3. 2010 v 9:00 hod

- zahájení prací – duben 2010

- dokončení prací a předání díla – do 30. 11. 2010

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/360 Oslavice - Oslavička“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-06-2010-22, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II II/360 Oslavice - Oslavička“ dle materiálu RK-06-2010-22, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/360 Oslavice - Oslavička“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu
RK-06-2010-22, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/360 Oslavice - Oslavička“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce – materiálu
RK-06-2010-22, př. 1 a v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4