RK-07-2010-02, př. 1

počet stran: 2

Popis projektového záměru „Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina“

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název projektu | Rozšíření datového skladu kraje Vysočina |
| Charakteristika projektu/cíle | viz níže |
| Projektový tým |
| Projektový manažer (jméno, organizace) | Michal Šulc, odbor analýz |
| Projektový tým (jméno, organizace) | základní: Šulc, Pavlinec, Krotký, Nachtnebel, Janoušková + zástupci dodavatele dílčí týmy k jednotlivým datovým tržištím |
| Role Vysočiny | nositel projektu, investor a provozovatel řešení |
| Trvání projektu |
| Začátek projektu | podzim 2010 (předpoklad) |
| Ukončení projektu | podzim 2012 (předpoklad) |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 24 mil. Kč | 100% |
| Vlastní zdroje - krajské | 3,6 mil. Kč | 15% |
| Státní či jiné národní zdroje |  | % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) | 20,4 mil. Kč (IOP) | 85% |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 8.2.2010 |
| Zpracovatel | Michal Šulc |
| Odbor, oddělení | odbor analýz |

Charakteristika projektu/cíle

Cíle projektu a cílové skupiny

Kraj Vysočina buduje od roku 2004 datový sklad, jako podstatnou část informačního systému kraje. V souvislosti s již vyhlášenou výzvou v rámci Integrovaného operačního programu „Výzva č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“, je připravován projekt „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“.

Projekt navazuje na krajskou Strategii rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina, kterou schválilo zastupitelstvo kraje v prosinci 2009. Cílem projektu je:

- prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu kraje Vysočina směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, dalším institucím, zaměstnancům a manažerům kraje,

- efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům,

- zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje,

- úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, elektronizace dotčených agend,

- vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách kraje, měření efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu,

- vytvoření prostředí spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti zpracování dat na Vysočině.

Cílovými skupinami projektu jsou:

- zaměstnanci, manažeři a samospráva kraje Vysočina,

- obce, obce s rozšířenou působností v kraji Vysočina,

- příspěvkové organizace kraje Vysočina,

- další partnerské organizace a instituce,

- široká veřejnost s informační potřebou vztaženou ke kraji Vysočina.

Partneři projektu

Partnery projektu jsou zatím regionální zastoupení ČSÚ v Jihlavě a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Projektový záměr byl prezentován na setkání „krajských informatiků“ dne 26.11.2009 a bude prezentován na setkání rady kraje a starostů obcí II. a III. stupně.

Věcný obsah projektu

Podstatou projektu je rozšíření (kvalitativní i kvantitativní) datového skladu kraje Vysočina, tj. zahrnutí nových datových oblastí, integrace dat, zlepšení způsobů analýzy dat a přístupu k nim a rovněž možnost vzdáleného přístupu do datového skladu.

Studie proveditelnosti identifikovala následující datové oblasti, které buď již nyní v datovém skladu jsou a budou rozšířeny, nebo budou do skladu nově zavedeny:

- Registry datového skladu a metadata

- Statistika

- Ekonomika a rozpočet úřadu, ekonomika obcí, dotace

- Zdravotnictví

- Katastr nemovitostí

- Spisová služba krajského úřadu

- Doprava, školství

- Příspěvkové organizace kraje

- Provoz kraje a krajského úřadu

- Integrovaný záchranný systém

- Neziskové organizace

Podrobnou technickou specifikaci projektu obsahuje studie proveditelnosti projektu.

Finanční plán projektu a cash flow

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 24 mil.Kč, z toho bude 15% (3,6 mil.Kč) hrazeno z vlastních zdrojů kraje Vysočina. Financování bude probíhat formou „ex post“, předpokládá se cca čtvrtletní fakturace, resp. fakturace po dokončení jednotlivých dílčích etap projektu v investiční fázi.