# Název investora:		Vysočina

adresa včetně PSČ:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ:				70 89 07 49

# DIČ:				CZ70890749

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na projekt II/360 Oslavice – Oslavička

schválený usnesením Rady kraje Vysočina č. /2010/RK dne 2. 3. 2010

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje

- Identifikační údaje projektu

správce programu:		Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

číslo a název programu: 	CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

číslo projektu:			ISPROFOND 5611720021

název projektu:		II/360 Oslavice – Oslavička

místo realizace (kraj):		Vysočina

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: | 2010 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – ROP JV (Evropský fond pro regionální rozvoj, Státní rozpočet ČR) | 52 706 | 63 248 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 4 392 | 5 270 |
| Soukromé zdroje | 0 | 0 |
| Celkem | 57 098 | 68 518 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: | 2010 |
| --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – ROP JV (Evropský fond pro regionální rozvoj, Státní rozpočet ČR) | 0 | 0 |
| Ostatní veřejné zdroje (rozpočet kraje Vysočina) | 0 | 0 |
| Soukromé zdroje | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 |

- Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace  programu (podprogramu)

# Soulad s cíli a prioritami celostátní politiky

Soulad se Strategií regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní oblastí 4 (Infrastruktura) Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013, a to jmenovitě s prioritou 4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti. Projekt naplňuje následující opatření této priority:

- výstavba silničních obchvatů, zklidňování průtahů a odstraňování dopravně závadných míst a nevyhovujících mostů v zájmu zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravní situace ve městech a obcích.

Vazba projektu na Strategii regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013: Projekt řeší jak omezování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, tak zvyšuje i bezpečnost silniční dopravy a přispívá svou realizací k regeneraci dotčeného území.

Soulad s Dopravní politikou České republiky pro léta 2005 – 2013

Předkládaný projekt přispívá k dílčímu splnění priority 4.2 Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti a specifickému cíli 4.2.1 Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury.

Projekt naplňuje především následující opatření Dopravní politiky:

- zajistit systémovou realizaci údržby a opravy infrastruktury podle harmonogramu předem nastaveného z hlediska významu pro bezpečnost provozu (přednostně řešit závadná místa, odstraňování nehodových lokalit, opravy havarijních a závadných mostů, řešení průtahů obcemi),

- na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a to přednostně v místech s překročenými limitními hodnotami.

Vazba projektu na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013:

Realizací stavby dojde k odstranění další bodové závady na celém tahu II/360 a tím k homogenizaci celé trasy na kategorii S 9,5. S výrazným vylepšením technických parametrů komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a zásadně ke snížení hlukové zátěže okolní zástavby (realizace protihlukových stěn).

Soulad s Generálním plánem rozvoje dopravní infrastruktury

Předkládaný projekt je v souladu s balíčkem opatření D (Důležité infrastrukturní projekty, priority a předpoklady rozvoje v plánovací kompetenci regionů, měst) Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury.

Projekt je dále v souladu s opatřením D8 Zajištění systémové údržby, opravy silnic II. a III. třídy. Zmíněné opatření je zaměřeno na odstranění nevyhovujícího stavu 85 % délky komunikací II. třídy v České republice (47 % silnic II. a III. třídy je současně v České republice v havarijním stavu).

# Soulad s regionální politikou

Soulad s Programem rozvoje kraje Vysočina

Předkládaný projekt naplňuje dílčí cíl 3.1 Rozvoj nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě regionálního významu s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy, konkrétně Opatření 3.1.2 Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina.

Vazba projektu na Program rozvoje kraje Vysočina:

Program rozvoje kraje Vysočina jmenovitě uvádí následující: „Žádoucí je především zajistit adekvátní napojení mikroregionů a jejich center na vyšší nadřazenou dopravní síť (především dálniční a silniční), a zkvalitnit tak podnikatelské prostředí a umožnit efektivní mobilitu pracovních sil, dojížďku do škol a za službami. S tím souvisejí také podmínky pro posílení vzájemných vazeb uvnitř regionu a uvnitř kraje, protože kvalita dopravních cest spojujících například okresní města s krajským centrem Jihlavou není vždy uspokojivá. Předmětem opatření tak je zejména odstranění dopravních závad, modernizace silničních dopravních tras, a tím pádem i podpora podnikatelského potenciálu území.“

Projekt leží na komunikaci II/360 spojující okresní město Třebíč s dálnicí D1.

Páteřní silniční síť kraje Vysočina

Předmět projektu leží na Páteřní silniční síti kraje Vysočina, kterou schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina. Tato páteřní silniční síť je tvořena dálnicí D1, silnicemi I. tříd ve vlastnictví ČR a vybranými silnicemi II. a III. tříd ve vlastnictví kraje (tzv. I. vrstva). Páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato síť tvoří prioritní osu dopravního spojení, spojuje všechny obce kraje s počtem obyvatel nad 3 000 a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63 % obyvatelstva kraje. Významnými kritérii pro zpracování návrhu byly údaje o sídelní struktuře, lokalizaci průmyslových center, výsledky sčítání dopravy, údaje ze Silniční databanky, údaje z výsledků Sledování stavů povrchů na silniční síti kraje Vysočina, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, turistických destinací apod.

Cílem kraje Vysočina je postupná modernizace a rekonstrukce páteřní silniční sítě ve vlastnictví kraje na technické parametry kategorie až S9,5 (což znamená šíři vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly) na základě dostupných finančních prostředků, a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty pod těmito komunikacemi. Ostatní silnice ve vlastnictví kraje Vysočina jsou rozděleny do II. (zbývající komunikace II. tříd a vytipované komunikace III. tříd) a do III. vrstvy (zbývající silnice III. tříd).

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina

- charakterizují silnici II/360 jako komunikaci nadmístního významu

- a vymezují ji jako veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Předkládaný projekt je v souladu s prioritní osou 1 – Dostupnost dopravy ROP NUTS 2 Jihovýchod. Hlavním cílem dané prioritní osy je posílení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti regionu v souladu s udržitelným rozvojem. Jedním ze specifických cílů dané prioritní osy je zkvalitnění napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšování dopravní dostupnosti prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací komunikací při respektování životního prostředí.

Pro předkládaný záměr je relevantní oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. Podporované aktivity zahrnují výstavbu, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN-T nebo propojuje urbanizační a regionální centra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb. Dále zahrnuje technické zhodnocení a výstavbu mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavbu okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníky).

Kraj Vysočina předloží projektovou žádost II/360 Oslavice – Oslavička v rámci kontinuální výzvy do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, v průběhu I. čtvrtletí 2010.

- Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Řešený úsek silnice II/360 se nachází v extravilánu. Od začátku úseku až do km 0,220 v prostoru křižovatky ve směru na Baliny (silnice II/36055) prochází roztroušenou zástavbou obytných, hospodářských a rekreačních budov osady Ovčírna, která je součástí obce Oslavička.

V úsecích, kde stavba navazuje na okolní úseky, se nacházejí nejvyšší místa stavby. Mezi nimi trasa klesá do údolí a následně stoupá. V celém úseku se nachází několik nepřehledných a nebezpečných směrových a výškových oblouků. Odvodnění stávající silnice je nefunkční. Větší část trasy se nachází v prostoru mezi přírodním parkem Balinské údolí a železniční tratí č. 252 Křižanov – Studenec a jejich ochranným pásmem (celý prostor je obtížně odvodnitelný z pohledu dešťových srážek).

V prostoru stavby se v současné době nachází styková křižovatka se silnicí III/36055 a částečně zpevněná odpočívka. Ze silnice II/360 jsou sjezdy pro přístupy k objezdům a na okolní pozemky.

Silnice II/360 spojuje okresní město Třebíč s Velkým Meziříčím a dálnicí D1. V tomto úseku již byly realizovány obchvaty obcí Trnava, Oslavička, Oslavice, částečně Velkého Meziříčí a Třebíče (ul. Rafaelova). Dále jsou připravovány úseky ul. Rafaelova – Pocoucov, Pocoucov, Trnava – Rudíkov a jihovýchodní obchvat Velkého Meziříčí. Silnice je součástí tzv. Severojižního propojení kraje Vysočina.

Cílem projektu je přispění k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel kraje Vysočina při respektování základních pravidel na ochranu životního prostředí. Tohoto cíle chce předkladatel projektu, kraj Vysočina, dosáhnout prostřednictvím zkvalitnění regionální dopravní infrastruktury, a sice postupnou rekonstrukcí vybraných komunikací zahrnutých do strategie Páteřní silniční sítě kraje Vysočina dle požadavků šířkového uspořádání kategorie S9,5 a vymístění hlavních směrů dopravy mimo sídla.

- Požadavky na technické řešení

Stavba řeší směrové, výškové a šířkové úpravy stávající silnice na kategorii S 9,5/70.

Trasa silnice je vedena územím se skalními výchozy. Podloží silnice se předpokládá většinou únosné. V některých částech mimo těleso stávající silnice II/360 je uvažováno případné zlepšení podloží. Těžitelnost se předpokládá ve třídě 3 – 6, případně 7, materiál bude vhodný do násypů.

Daným územím neprochází žádný vodní tok, který by ovlivňoval hydrotechnické podmínky. Stavba bude ovlivněna dešťovými vodami, které budou sváděné zpevněnými příkopy do nejnižších míst stavby a převáděny propusty do okolního území.

Rekonstrukce II/360 nemění vazby dopravní a technické infrastruktury.

Blíže viz průvodní zpráva ke stavební dokumentaci.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

SO 001	Příprava území

SO 101	Přeložka silnice II/360

SO 102	Úprava napojení silnice III/36055

SO 103	Úprava příjezdové cesty k č. p. 7 a č. p. 41

SO 104	Napojení lesní cesty I

SO 105	Napojení lesní cesty II

SO 106	Úprava sjezdů

SO 107	Nástupiště autobusových zastávek

SO 108	Dopravní opatření

SO 352	Přeložka vodovodu k č. p. 7 a č. p. 41

SO 353	Přeložka vodovodu DN 350 ocel

SO 401	Přeložka vedení NN E.ON Česká republika, s. r. o.

SO 451	Přeložka nadzemního vedení Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

SO 651	Úprava drážního příkopu km 18,542 – 18,633 trati Studenec – Křižanov

SO 701	Protihlukové stěny

SO 702	Úprava oplocení

SO 801	Rekultivace

SO 802	Vegetační úpravy silnice II/360

SO 803	Vegetační úpravy obec Oslavička

SO 804	Vegetační úpravy rekultivovaných ploch

- Územně technické podmínky

Trasa vede údolím, klesá a stoupá, na jedné straně je přírodní park a na druhé železniční trať. Z pohledu dešťových srážek je prostor obtížně odvodnitelný. Daným územím neprochází žádný vodní tok. Trasa je vedena územím se skalními výchozy.

Blíže viz průvodní zpráva ke stavební dokumentaci.

- Majetkoprávní vztahy

Majetkoprávní příprava je ukončena.

- Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Parametry navrhované trasy splňují požadavky příslušných ČSN, TP a obecných technických požadavků na výstavbu.

Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi.

Blíže viz průvodní zpráva ke stavební dokumentaci.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku

Po ukončení stavebních prací budou dotčené úseky silnice provozovány podle běžných pravidel pro tento typ komunikace. Údržbu předmětného úseku komunikace II/360 bude zajišťovat kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

- Přínosy k řešení problému zaměstnanosti

Realizace projektu nepřímým způsobem přispěje k podpoře zaměstnanosti formou zlepšení podmínek dopravní dostupnosti. Modernizace silniční sítě představuje mimo jiné i zlepšení dopravní dostupnosti a s tím spojené snížení nákladů na cesty do zaměstnání, což zatraktivní oblast a usnadní cestování za prací.

- Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu/shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Viz Finanční a ekonomické hodnocení projektu.

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je zpracováno v rozsahu, který vyžadují podmínky Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Hodnocení efektivnosti projektu je ovlivněno nevýdělečným charakterem investice. Investice negeneruje příjmy ani v investiční fázi, ani v provozní fázi, proto jsou kritéria finanční efektivity určovaná obvykle pro komerční výdělečné investiční záměry záporná, či neurčitelná a projekt by tak měl být s ohledem na interpretaci těchto kritérií považován za nepřípustný. Nicméně charakter projektu (veřejná dopravní infrastruktura) neumožňuje posouzení pouze podle uvedených kriterií efektivnosti investice a do celkového hodnocení projektu je zapotřebí započítat nefinanční přínosy realizace projektu.

Realizací stavby dojde k odstranění další bodové závady na celém tahu II/360 a tím k homogenizaci celé trasy na kategorii S 9,5. S výrazným vylepšením technických parametrů komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a zásadně ke snížení hlukové zátěže okolní zástavby (realizace protihlukových stěn).

Projekt je v plném souladu s cíli ROP JV a přispěje k jejich naplnění, je realizovaný v souladu

s koncepcemi a strategiemi kraje Vysočina (zejména strategie Páteřní silniční síť kraje Vysočina a Program rozvoje kraje), má prokázané konkurenční výhody a jeho realizace velmi přispěje ke zkvalitnění významné krajské komunikace II/360.