#### RK-14-2010-29

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 14/2010 dne 4. 5. 2010

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2009.

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 041/225/09 musí město Ždírec nad Doubravou dokončit projekt „Rekonstrukce místní komunikace U Kostela, Horní Studenec“ do
27. 5. 2010. Dne 23. 4. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost města Ždírec nad Doubravou o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2010 z důvodu nepředpokládaného a nutného rozšíření projektu a následného zvýšení objemu prací. Žádost města je obsahem materiálu RK-14-2010-29, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 041/225/09 dle materiálu RK-14-2010-29, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 041/225/09 dle materiálu
RK-14-2010-29, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 27. 5. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2