RK-14-2010-37, př. 1

počet stran: 2

# Chronologický přehled úkonů přechodu na nového dodavatele elektrické energie

Rekapitulace usnesení rady kraje a navazujících úkonů:

2.4.2009 jednání se zástupci eCENTRE (p.Dobeš, p.Klega) u náměstka hejtmana ing. Novotného

21.4.2009 usnesení č.0588/14/2009/RK – rozhodnutí o realizaci veřejné zakázky centralizovaným způsobem zadání

realizace VZ malého rozsahu na výběr koordinátora zakázky centralizovaného zadání

26.5.2009 usnesení č.0796/18/2009 RK – rozhodnutí o výběru koordinátora/zpracovatele + povinnost pro PO přistoupit ke smlouvě o centralizovaném zadání VZ

26.5.2009 (ing. Novotný) zpráva pro všechny ředitele PO o postupu centralizovanbého nákupu elektrické energie: podklady pro sběr dat + upozornění na usnesení, kterým se PO ukládá povinnost součinnosti

11.6.2009 uzavřena mandátní smlouva se společností eCENTRE a.s. na poskytnutí komplexních služeb

23.6.2009 usnesení č.0908/21/2009/RK – schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů,

16.6.2009 (eCENTRE a.s.) rozeslán všem PO informativní dopis s podrobným návodem a tiskopisy, jak vypovědět stávající smlouvy; byl zdůrazněn termín provedení tohoto úkonu do 31.8.2009

do 30.6.2009 ukončen sběr podkladů k provedení analýzy

7.7.2009 (šmídová) zajištěny podpisy všech zadavatelů na smlouvě o společném postupu

28.7.2009 usnesení č.1129/24/2009/RK – schválení zadávací dokumentace pro oznámení VZ

7.8.2009 (eCENTRE a.s.) zveřejněno oznámení o VZ v ISVZ

11.8.2009 usnesení č.1177/25/2009/RK – jmenování hodnotící komise

14.8. a 1.9 (eCENTRE a.s.) v průběhu lhůty pro podání nabídek bylo nutné oznámit dodatečné informace k zadávací dokumentaci  – vždy bylo důvodem vyřazení PO ze seznamu zadavatelů (Hotelová škola Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč) pro jejich neprofesionálního přístupu,  nepředložily aktuální smlouvu od současného dodavatele energie a musely být dodatečně vyřazení

21.9.2009 lhůta pro podání nabídek

24.9.2009 otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

6.10.2009 (eCENTRE a.s.) hodnocení nabídkové ceny formou e-aukce

13.10.2009 usnesení č. 1438/32/2009/RK – rozhodnutí o přidělení zakázky

14.10.2009 (eCENTRE a.s.) rozeslání rozhodnutí o přidělení VZ

3.11.2009 uplynutí lhůty pro podání námitek

9.11.2009 (eCENTRE a.s.) rozeslán všem ředitelům informační dopis se sdělením výsledku VZ a vybraných dodavatelů elektřiny

18.11. a 20.11.2009 (šmídová) rozeslány všem ředitelům formuláře a doplňující informace pro uzavření smlouvy s novým dodavatelem v hladině nízkého napětí United Energy Trading s.r.o. (UET)

24.11.2009 výzva UET ke změně postupu a urychlenému uzavírání smluv – k tomuto datu připravena jen polovina odběrných míst

(šmídová) výzva na věcně příslušné odbory o zjištění aktuálního stavu připravenosti, zjištění problémů a nedostatků

26.11.2009 (šmídová) na základě zjištění stavu a ve spolupráci s eCENTRE a.s. připraven a rozeslán všem ředitelům informační dopis s popisem nutných kroků vč. příslušných formulářů s upozorněním na nezbytnost okamžité akce

15.12. 2009 zaslán společností UET seznam nesrovnalostí pro přechod k novému dodavateli (seznam nekorespondoval se zjištěním a ujištěním poskytnutých z jednotlivých odborů); 16 PO, které nebyly připraveny na přechod k novému dodavateli (KSÚSV, 1x muzeum, 2x sociální ústav, 12x školské zařízení)

21.12.2009 (eCENTRE a.s.) odeslán na UET komentář kraje Vysočina k seznamu nesrovnalostí

4.1.2010 (eCENTRE a.s.) opakována žádost UET o vyjádření ke komentáři kraje k seznamu nesrovnalostí

12.1.2010 zaslal UET aktualizovaný přehled organizací, které nepřešly k 1.lednu 2010; celkem 12 PO (KSÚSV, 2x sociální ústav, 10x školské zařízení)

12.1.2010 (eCENTRE a.s.) rozeslal organizacím uvedeným v aktualizovaném přehledu zprávu a žádost o součinnost ve věci sdělení důvodů, resp. podmínek přechodu k novému dodavateli (k jakému datu může být uzavřena smlouva s UET)

22.1.2010 zaslán UET stav řešení nesrovnalostí; zůstalo 7 PO u kterých není vyřešeno ukončení stávajících smluvních vztahů: SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola Kamenice n.Lipou, Základní škola Moravské Budějovice, ZUŠ Pacov , Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, Diagnostický ústav sociální péče Černovice.

2.4.2010 výsledný stav realizace, oznámení na IS VZ o ukončení zakázky