#### RK-15-2010-41

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010

zpracoval: T. Pípal

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Zastupitelstvo kraje usnesením 0471/06/2009/ZK dne 10. 11. 2009 schválilo převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-06-2009-55, př. 1., ve kterém je jmenovitě tato akce uvedena. Na zajištění financování realizace akce bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/602 ve třech úsecích – 3., 4. a 6. etapa v celkové délce cca 7,9 km a rekonstrukci mostu ev. č. 602-047. Projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro zadání stavby (dále jen „ZDS“) jsou zpracovány pro jednotlivé etapy a mostní objekt samostatně:

- „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 3. etapa“ ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;

- „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa“ ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;

- „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa“ ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pragoprojekt, a.s. v dubnu 2009;

- „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba – most ev. č. 602-047 ve stupni ZDS zpracovaná firmou Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) v lednu 2010

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá zadání veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení.

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou INVESTING Třebíč, s.r.o.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba“ formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“, dle materiálu RK-15-2010-41, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky zpracované do vzorového návrhu smlouvy o dílo 
(viz RK-15-2010-41, př. 4);

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-15-2010-41, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-15-2010-41, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) – uveřejnění veřejné zakázky – do 28. 5. 2010

- konec lhůty pro podávání nabídek – 22. 7. 2010 v 10:00 hod.

- otevírání obálek – 22. 7. 2010 v 14:00 hod

- zahájení prací – srpen - září 2010

- dokončení prací a předání díla – září 2011

- v roce 2010 bude realizována 4. etapa stavby II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba  s dokončením do 30. 10. 2010

- v roce 2011 bude realizována 3. a 6. etapa stavby II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba a most ev. č. 602-047 s dokončením do 30. 9. 2011

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-15-2010-41, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“ dle materiálu RK-15-2010-41, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-15-2010-41, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-15-2010-41, př. 1, a v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4