#### RK-21-2010-44

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „II/402 Třešť – křiž. s I/38“

pro: jednání rady kraje č. 21/2010 dne 29. 6. 2010

zpracoval: H. Matulová

předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavby „II/402 Třešť – křiž. s I/38“. Součástí stavby je rekonstrukce krytu silnice II/402 v úseku od km 8,330 do km 10,810 a od km 12,950 do km 14,973 provozního staničení, vyjma průjezdních úseků obcí. Celková délka úpravy je 4 503 m. V prvním úseku od Třeště bude provedena recyklace za studena  v tl. 18 cm s následnou pokládkou ložné vrstvy tl. 6 cm a obrusné vrstvy tl. 4 cm. Na konci  úseku u Stonařova bude odfrézováno 5,5 cm a položeno 6 cm ložné a 4 cm obrusné vrstvy. V rámci stavby budou rekonstruovány  propusty, osazeno bezpečnostní zařízení (směrové sloupky, svodidla), budou pročištěny příkopy a upraveny krajnice.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro zadání stavby (dále jen „ZDS“) byla zpracována firmou PROfi Jihlava spol. s r.o..

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.

Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou 
IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav.

Jedná se o akci, na jejíž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá:

- rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/402 Třešť – křiž. s I/38“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/402 Třešť – křiž. s I/38“, dle materiálu RK-21-2010-44, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky zpracované do vzorového návrhu smlouvy o dílo;

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-21-2010-44, př. 2

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-21-2010-44, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) – uveřejnění veřejné zakázky – do 7. 7. 2010

- konec lhůty pro podávání nabídek – 29. 7. 2010 ve 12:00 hod.

- otevírání obálek – 30. 7. 2010

- zahájení prací – září 2010

- dokončení prací a předání díla – do 10.12. 2010

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

- splnění kvalifikace – v rozsahu dle zákona

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/402 Třešť – křiž. s I/38“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2010-44, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/402 Třešť – křiž. s I/38“ dle materiálu RK-21-2010-44, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „II/402 Třešť – křiž. s I/38“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu 
RK-21-2010-44, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „II/402 Třešť – křiž s I/38“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce - materiálu 
RK-21-2010-44, př. 1, a v navržených termínech.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených termínů

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3