#### RK-24-2010-07

Centrální evidence dotací - eDotace

pro: jednání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010

zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Cílem centrální evidence dotací je vedle získání jednotného a spolehlivého přehledu o všech dotačních titulech a darech kraje a jednotlivých žádostech či žadatelích, také řešení problematiky centrální evidence veřejné podpory (de minimis), mapování finančních závazků kraje s vazbou např. na cash-flow a krajský rozpočet, vazba na centrální evidenci smluv, účetní systém a další.

Centrální evidence dotací zajistí vyšší stupeň integrity dat a následné snadnější zpracování dat v datovém skladu. Za účelem implementace systému schválila rada kraje v lednu 2010 usnesením č. 0024/02/2010/RK záměr centrální evidence dotací a uložila řediteli KrÚ jmenovat pracovní tým s termínem splnění úkolu do 30. 06. 2010. Pracovní tým byl jmenován, proběhlo celkem 5 setkání týmu, ke kterému byli na vyžádání přizvání k odborným konzultacím garanti ze všech útvarů KrÚ, zápisy z jednání, prezenční listiny a výstupy jsou zveřejněny na interním portálu eDotace http://intranet.kr-vysocina.cz/edotace. Úkoly uložené v rámci jednotlivých setkání týmu byly splněny.

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad v současné době administruje přes šedesát dotačních titulů, je nasazení centrální evidence poměrně náročný proces. Nasazení systému bude postupné, na základě činnosti týmu bylo rozhodnuto upustit od průběžných úprav systému na základě nově zjištěných skutečností a přistoupit k efektivnější metodě, kdy byl nejprve důkladně zmapován stávající stav, požadavky garantů, různé způsoby evidence, specifika a odchylky, upřesněno workflow zpracování žádosti a v neposlední řadě zohledněna právní stránka poskytování finančních prostředků.

V současné době je zpracovávána metodika pro implementovaný systém, probíhají další programátorské práce, je dokončován návrh právního postupu a sjednocení smluvních dokumentů a je připraveno připojení systému do centrální státní evidence veřejné podpory.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Požadovaným výstupem činnosti týmu byl implementovaný funkční systém eDotace. Systém je funkční ve své první podobě a je již používán pro některé tituly. Jelikož se na základě provedených analýz ukazuje problematika poskytování finančních prostředků jako velice komplexní, lze očekávat určité počáteční problémy při zavádění ostré verze systému, která je prozatím ve fázi vývoje stejně jako metodika (tzv. „provozní řád“) systému. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu splnění úkolu pracovního týmu na 31. 10. 2010.

V souladu s Čl. 4 odst. 1 vnitřního předpisu č. 3/04 – Směrnice o pravidlech, kterými se řídí činnost pracovních týmů pro řešení úkolů přesahující působnost jednoho odboru nebo útvaru Krajského úřadu kraje Vysočina byla stanovena mimořádná odměna pracovnímu týmu, koordinátor navrhne řediteli částku pro jednotlivé členy týmu do 15 pracovních dnů ode dne prodlouženého termínu splnění pracovního úkolu – tj. do 19. 11. 2010.

Stanoviska:

Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory: souhlasí s prodloužením termínu

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti pracovního týmu eDotace,

schvaluje

prodloužení termínu splnění úkolu do 31. 10. 2010.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0