## RK-27-2010-29, př. 2

## Počet stran: 3

Návrh zadání studie

k plnění úkolu článku 122 PÚR ČR 2008

S ohledem na působnost Ministerstva pro místní rozvoj (stavební zákon § 11 odst. 1 písm. b), úkoly uvedené v článku 122 v  PÚR ČR 2008 se stanovuje její zadání takto:

1) účel studie

Zpracovat studii pro prověření účelnosti a možnosti paralelního jižního spojení západ-východ  jižně od D1 viz čl. (122) PÚR ČR 2008.

2) cíl studie

Na základě prověření účelnosti a možnosti paralelního jižního spojení západ – východ jižně od D1 navrhnout pro aktualizaci PÚR ČR:

- návrh nového koridoru (případně koridory - varianty řešení), jehož vymezení bude konkrétnější než současné vymezení v čl. 122 v PÚR ČR 2008;

Navržený koridor/koridory bude mít vymezení obdobné, jako mají ostatní koridory v rámci PÚR ČR, tj. spojnice bodů (nejvýznamnějších měst), které mají být spojeny a musí jít svým významem o koridor mezinárodního, republikového a nadkrajského významu.

Pozn.: z PÚR ČR 2008 z čl. 122 následně vyplývá úkol i pro územní plánování:

Ve spolupráci s resorty prověřit nástroji ÚPD vybrané varianty řešení a jejich vhodnost z hlediska udržitelného rozvoje území a využitelnosti stávajících silnic I. třídy.

3) obsah a rozsah studie a postup její zpracování

Studie bude obsahovat textovou a grafickou část.

# Textová část bude obsahovat s využitím SWOT analýzy vyhodnocení návrhů variant koridorů východ – západ jižně D 1 viz Příloha č. 1 s přihlédnutím k podkladům uvedených v Příloze č. 2.

Grafická část bude obsahovat jednotlivé kartogramy a schémata na formát A3.

Při zpracování studie se zohlední:

- Sídelní struktura (nejvýznamnější sídla) včetně rozvojových oblastí a os z PÚR ČR, ZÚR krajů a ÚAP krajů

- Stávající dopravní síť včetně intenzit dopravy, včetně využitelnost stávající silniční sítě (především silnic I. třídy).

- Nezaměstnanost (po ORPech)

- Regiony se soustředěnou podporou státu (viz aktuální Strategie regionálního rozvoje ČR)

- Specifické oblasti z PÚR ČR a ZÚR krajů

- Zvláště chráněná území a soustavu NATURA

- FUA (funkční městské regiony / funkční urbanizovaná území)

- Bariéry v území (ztěžující nebo významně ovlivňující možnost využití navrženého dopravního spojení)

Předpokládané činnosti při zpracovávání studie:

- Provést porovnání návrhů variant koridorů východ – západ jižně D 1 viz Příloha č. 1  mezi sebou s ohledem na přínosy a problémy v území (viz výše uvedené body, vyhodnocení vlivu navržených koridorů na udržitelný rozvoj území).

- Jednotlivé koridory posoudit s využitím SWOT analýzy a na jejím základě vyhodnotit a poté srovnat jednotlivé varianty mezi sebou.

- Výběr nejvhodnějšího koridoru pro případnou aktualizaci PÚR ČR.

4)  dotčené území

Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Vysočina kraj, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

# 5) návrhy variant koridorů východ – západ jižně D 1

viz Příloha č. 1

6) podklady pro zpracování studie

viz Příloha č. 2

7) termíny plnění a kontrolní dny

zpracování prvního znění studie – listopad 2010

zpracování upraveného znění studie na základě projednání členy pracovní komise – květen 2011

konečný termín pro splnění úkolu dle PÚR ČR 2008: do 31.12. 2011

Kontrolní dny dle potřeby zhruba jednou za dva měsíce.

8) Pořizovatel

Odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj

Odpovědná osoba: Ing. Filip Novosád

Pozn.: v součinnosti se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí a dotčených krajů viz pracovní komise k plnění tohoto úkolu.

9) Zpracovatel

Ústav územního rozvoje v Brně

Odpovědná osoba: Ing. František Nantl

# Návrhy variant koridorů východ – západ jižně D 1

| Návrh koridoru | Autoři |
| --- | --- |
| SRN/ČR – Vojtanov (I/21, E 49) – Františkovy Lázně + SRN/ČR Cheb – (R6, E 48, E 49) + (I/21) Planá – D 5, E 50 (128 km) | Karlovarský kraj |
| PÚR 2008: OS 7 SRN/ČR (I/13, E 442) – Chomutov – (R6, E 48, E 49) Karlovy Vary – (I/20, E 49) – Plzeň | Karlovarský kraj |
| (požadavek Saska) Zwikau (B93) – Aue (B101) – Annaberg-Buchholz (B95) – SRN/ČR – Boží Dar (I/25) – (I/13, E 442) – (R6, E 48, E 49) Karlovy Vary – (I/20, E 49) – Plzeň …. ČR/Rakousko | Karlovarský kraj |
| Preference silnice I/20 (E 49) Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice | Plzeňský kraj, AURS |
| Koridor (I/22) Domažlice – Klatovy – Písek (I/20, E 49) | Plzeňský kraj |
| Českoleská tangenciála (CHKO Český les) (I/22) Domažlice – Postřekov (II/195) – Poběžovice – Houstoň – Stráž – Bor (II/200) + (D 5, E 50 a I/21) | Plzeňský kraj |
| (I/20, E 49) Plzeň – Písek (I/29) – (I/19) Tábor – Pelhřimov (II/602) – Jihlava (I/38, E 59) – D 1 (E 50, E 65) | Jihočeský kraj, AURS |
| I/20 (E 49) Plzeň – Písek – České Budějovice (II/156) – Nové Hrady – hranice ČR/Rakousko (-Wien) | Jihočeský kraj |
| (I/20, E 49) Karlovy Vary – Plzeň (D 5, E 50) – Benešov (II/112) – Vlašim – Pelhřimov (II/602) – Jihlava (II/405) – Třebíč (II/351) – Dukovany (II/152) – (II/413) Moravský Krumlov – Pohořelice (II/416) – (I/50, E 50) Uherské Hradiště (R55) – (I/49) Zlín (preference souběžné kapacitní silnice s D 1) | Kraj Vysočina |
| Tábor (I/19) – Pelhřimov (II/602) (bez využití souběhu kapacitní silnice s D 1) | Kraj Vysočina |
| (I/23) Jindřichův Hradec – Telč – Třebíč | Kraj Vysočina |
| (I/19) – Mirovice – Milevsko – Tábor – (D 3, E 55) – Soběslav – (I/23) – Kardašova Řečice – Jindřichův Hradec – Strmilov – Studená | MD, ŘSD |
| (I/20, E 49) – Blatná – Písek – (I/29) – (I/19) – Tábor – (D 3, E 55) – Soběslav – (I/23) – Kardašova Řečice – Jindřichův Hradec – Strmilov – Studená | MD, ŘSD |
| (I/20, E 49) – Blatná – Písek – Vodňany – České Budějovice – (D 3, E 55) – (I/34, E 551) Třeboň – Jindřichův Hradec – (I/23) – Strmilov – Studená | MD, ŘSD |
| (I/22) – Střelské Hoštice – Strakonice – Vodňany – (I/20, E 49) – České Budějovice – (D 3, E 55) – (I/34, E 551) Třeboň – Jindřichův Hradec – (I/23) – Strmilov – Studená | MD, ŘSD |
| SRN/ČR (D 5, E 50) – Rozvadov + (km 128, I/21) – (II/200) Horšovský Týn – Kdyně (I/22) – Klatovy – Strakonice (II/139) Písek – Bechyně/Týn nad Vltavou – Soběslav/Veselí nad Lužnicí – (I/23) – Jindřichův Hradec – Dačice/Slavonice – Jemnice – (I/38, E 59) – Znojmo – (I/53) – Pohořelice (II/416) – Židlochovice – Klobouky u Brna – Kyjov – Hodonín – ČR/SR (- Holíč/Skalica) | ÚÚR |
| Dukovany – Moravský Krumlov/Ivančice – Dolní Kounice – Židlochovice – Klobouky u Brna – Kyjov – (R55) – (I/50, E 50) – Uherský Brod – II/492 – (R49) – Vizovice | ÚÚR |

Pozn.: Části některých koridorů se překrývají či na sebe navazují, hodnota některých koridorů byla již zpochybněna ve vstupní práci AURS, obava ze značného množství variant není nezbytná, v počátku by měla proběhnout hrubší analýza, která by měla vyřadit zcela nevhodné varianty k posouzení.