#### RK-29-2010-60

Informace o rozvoji projektového řízení

pro: jednání rady kraje č. 29/2010 dne 20. 9. 2010

zpracoval(a): M. Černý

předkládá: M. Černý

Popis problému:

#### Rada kraje Vysočina (dále jen „rada“) na zasedání dne 8. 6. 2010 usnesením č. 0924/18/2010/RK uložila Krajskému úřadu kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) zajistit do 30. 9. 2010 dostupnost veškerých informací a podkladů týkajících se připravovaných a realizovaných projektů kraje Vysočina, a to minimálně v rozsahu dle materiálu 
RK-18-2010-75. Důvodem k uložení úkolu bylo, že informace o jednotlivých projektech získává rada a management krajského úřadu pouze v případě dílčího rozhodování v rámci realizace projektu, případně na vyžádání. Tyto informace pak nemusí být komplexní a není možné s nimi pracovat systémově.

V rámci realizace projektu „Kvalita 09“ aktivity č. 1 byla vyhlášena výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revize metodiky projektového řízení“. Dne 22. 6. 2010 člen rady kraje Ing. Martin Hyský podepsal rozhodnutí a vítězným uchazečem se stal Ing. Karel Buchta, Ph.D., Steinerova 603/14, 149 00 Praha, IČO: 76074862. Součástí zakázky byla analýza současného stavu systému projektového řízení v podmínkách krajského úřadu a soubor opatření na zlepšení projektového řízení. V průběhu zpracování analýzy proběhly rozhovory se zástupci ORR, OI, OŘLZ, OSV, ODSH a OA.

Dne 3. 9. 2010 proběhlo akceptační řízení se zpracovatelem díla a vypořádání připomínek. Jedna připomínka v průběhu jednání vypořádána nebyla. Připomínka byla zapracována následně a dne 8. 9. 2010 byla Závěrečná zpráva „Revize metodiky projektového řízení“ akceptována bez připomínek a předána kraji Vysočina.

Závěrečná zpráva obsahuje 4 principielní návrhy na zlepšení:

# 1. Dotvoření řídící struktury

K existující stávající „strategické“ odpovědnosti za projektové řízení (representované Projektovou kanceláří) je potřebné vytvořit ještě „výkonnou“ složku (metodika či profesionálního projektového manažera apod.) s odpovědností za kontrolu průběhů projektů a rozvoj metodiky.

2. Revize stávající metodiky

Jedná se o transformaci z metodiky do směrnice, aby se projektové řízení stalo závazným předpisem organizace. V této fázi kromě transformace dojde ke sladění fází projektů a požadovaných výstupů s podrobnějším popisem řízení projektů.

3. Vzdělávání v rámci projektového řízení

Vzdělávání representované znalostí – osvojení standardních projektových postupů, proškolení na novou směrnici a povinnosti z ní plynoucí, přenos know how v oblasti výměny zkušeností a řízení rizik – pravidelné vzdělávací akce, sdílení zkušeností projektových a finančních manažerů.

4. Zlepšení IT podpory

Doladění evidenčního nástroje projektů a požadované struktury dle nově vytvořené směrnice. V evidenčním nástroji budou uvedeny základní projektové a finanční charakteristiky. Kromě základních charakteristik bude u každého projektu vytvořeno úložiště dokumentů – složka projektu, ve které se bude shromažďovat oficiální dokumentace s řídícím orgánem a důležité emaily, které mají vliv na řízení rizik projektů.

Na základě školení strategické a výkonné složky v metodologiích projektového řízení bude rozhodnuto, zda se pořídí software na projektové řízení. Dále budou nastaveny pravidelné čtvrtletní reportovací služby v jednotné struktuře pro jednání grémia ředitele a rady kraje popisující realizaci projektů a řízení rizik.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ředitel sekce pro rozvoj regionu navrhuje radě uložit Krajskému úřadu kraje Vysočina postupovat v souladu s návrhem závěrečné zprávy „Revize metodiky projektového řízení“ a provést systémovou změnu dle bodů 1 až 4 jejíž součástí je také dílčí úkol, který byl uložený krajskému úřadu s termínem plnění do 30. 9. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ukládá

#### Krajskému úřadu kraje Vysočina postupovat v souladu s návrhem Závěrečné zprávy „Revize metodiky projektového řízení“;

#### mění

#### usnesení č. 0924/18/2010/RK takto:

#### - slova „nejpozději však do 30. 9. 2010“ se ruší a nahrazují se slovy „nejpozději však do 30. 6. 2011“.

odpovědnost: ředitel sekce pro rozvoj regionu

termín: 30. 6. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0