RK-29-2010-65, př. 7

Počet stran: 2

## FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí podpory

FV 024/234/09

I.

Smluvní strany

Vysočina,

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČ:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava,  číslo účtu: 4050005211/6800

variabilní symbol: (FV 024/234/09)

a

Manifik spol. s. r. o.

Se sídlem: Nečasova 618, 593 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378056

(dále jen „Příjemce“)

bankovní spojení: KB, a. s., číslo účtu 22334575/0100

variabilní symbol:

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/234/09 uzavřené dne 22. 9. 2009 (dále jen „Smlouva“) takto:

II.

- Článek  II. odst. 2) Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým článkem II. odst. 2), který zní:

„2) Kraj se zavazuje poskytnout v souladu se Statutem účelového  fondu Vysočiny Příjemci finanční podporu ve výši 150 000 Kč

(slovy: jednostopadesáttisíc Kč)

za účelem podpory realizace projektu „ Zkvalitnění technického zázemí objektu truhlárny“ blíže specifikovaného v Žádosti o poskytnutí podpory FV 024/234/09 a Žádosti o změnu ze dne 3. 9. 2010 (dále jen „projekt“).

Podpora představuje 38% z celkových nákladů na projekt, které činí 387 304 Kč.

podpora bude poskytnuta výhradně k uvedenému účelu.“

- Článek  III. odst. 1) Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým článkem III. odst. 1), který zní:

„1) Realizace projektu začne dnem stanoveným v projektu, nejdříve však dnem předložení žádosti o podporu. Projekt bude ukončen nejpozději do 22. 10. 2010.“

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy navrhovatel obdrží zpět tento dodatek podepsaný oprávněným zástupcem druhé smluvní strany.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 20. 9. 2010 a schválen usnesením č. XXXX/29/2010/RK

V Novém Městě na Moravě dne………. 			V Jihlavě dne: ………………….

Za Příjemce							Za Vysočinu

Petr Vodička						           Ing. Vladimír Novotný

jednatel		náměstek hejtmana

……………….….……………….			     	…………….….……………….

podpis								podpis