#### RK-30-2010-09

Změna stavebního záměru ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 30/2010 dne 5. 10. 2010

zpracoval(a): P. Kolář

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Usnesením 0780/16/2010/RK rada kraje schválila stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč dle materiálu RK-16-2010-09, př. 1. Tento stavební záměr obsahoval mimo budovy výjezdového stanoviště i přistávací plochu pro vrtulník – heliport.

OM v současné době zajišťuje projektovou přípravu akce na základě schváleného stavebního záměru. Část stavebního záměru – přistávací plocha pro vrtulník - se ukazuje jako poměrně komplikovaná jak z pohledu stavby, budoucího provozu a také návazných nutných majetkoprávních podmínek (m.j. pro noční provoz by bylo nutné rozšířit původně uvažovaný prostor, což není možné bez dalších demolic a omezení využití přilehlých pozemků a poměrně komplikovaného zajištění provozních vazeb v místě). Při projednávání této věci byla znovu zvažována potřeba vybudování přistávací plochy pro vrtulník. Mezi všemi zainteresovanými subjekty panuje názor, že vybudování nové přistávací plochy je neefektivní s ohledem na dosažení pouze nepodstatného zkrácení času dojezdu sanitky s pacientem od vrtulníku do příjmu nemocnice, přičemž dvojí překládání pacienta do a ze sanitky zůstane. OM se s tímto názorem ztotožňuje. V současné době je potřebné pečlivě zvažovat výdaje kraje (investiční i provozní). Redukce záměru v současné nelehké ekonomické situaci zreální výstavbu výjezdového stanoviště včetně dobudování plnohodnotného přístupu pro obsluhu celého areálu nemocnice ze „zadní strany“. Stávající heliport v Třebíči v areálu Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina je dle našich informací vyhovující a provozně nezatěžuje ZZS KV.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje redukovat schválený stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč tak, že z něj bude vypuštěna přistávací plocha pro vrtulník.

Stanoviska:

OZ vzhledem k současné nelehké ekonomické situaci souhlasí s redukcí stavebního záměru výjezdového stanoviště ZZSKV v Třebíči – vyjmutí přistávací plochy pro vrtulníky.

Ředitelka ZZS KV vydala souhlasné stanovisko k redukci stavebního záměru, tj. vyjmutí přistávací plochy pro vrtulníky.

Nerealizaci přistávací plochy pro vrtulníky podpořil i ředitel Nemocnice Třebíč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

změnit usnesení 0780/16/2010/RK, kterým byl schválen stavební záměr ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč tak, že ze stavebního záměru se vypouští záměr vybudování přistávací plochy pro vrtulník;

ukládá

odboru majetkovému zajistit projektovou přípravu záměru v tomto redukovaném obsahu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0