#### RK-35-2010-25

Veřejná zakázka „III/03810 Hesov – most ev. č. 03810-006,007,008 – dodatečné stavební práce“

pro: jednání rady kraje č. 35/2010 dne 2. 11. 2010

zpracoval: I. Šedová

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „III/03810 Hesov – most ev. č. 03810-006,007,008“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 55 522 627 Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 262 71 303.

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 812 081,59 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 5. 8. 2010 a předložené cenové nabídky.

Dne 1. 9. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku Ing. Libor Joukl. Rozhodnutí je přílohou materiálu RK-35-2010-25, př. 1. Dne 7. 9. 2010 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a Skanska a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 1 174 894,60 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 54 924 835 Kč vč. DPH. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou materiálu RK-35-2010-25, př. 2. Dodatkem byla celková cena díla snížena o 597 792 Kč vč. DPH.

Jedná se o stavební akci, na jejíž realizaci schválila rada kraje svým usnesením 0104/03/2010/RK předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/03810 Hesov – most ev. č. 03810-006,007,008“.

Stanoviska:

##### Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „III/03810 Hesov – most ev. č. 03810-006,007,008.“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 2. 11. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2