#### RK-36-2010-02

Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“

pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010

zpracoval: O. Homola

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č.5 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z programu reprodukce majetku MPSV ISPROFIN
č.113 314 6601.

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené akce byla uzavřena dne 21. 9. 2009 s termínem dokončení 16. 10. 2010. Zhotovitelem stavebních prací je firma PKS INPOS a.s. Žďár nad Sázavou.

Podle dohody při přípravě záměru výstavby nové budovy domova město Velké Meziříčí zajistí pozemek s možností napojení na inženýrské sítě. Příprava a zahájení provádění inženýrských sítí v této lokalitě nebyly zřejmě ze strany města dobře zkoordinovány a nejsou dokončeny. Do termínu smluvního ukončení stavby nebyl dokončen vodovod a plynovod. Z těchto důvodů nemohl zhotovitel stavby provést odzkoušení vytápění a tlakové zkoušky plynovodu a bez těchto zkoušek nelze stavbu převzít.

Dne 19. 5. 2010 rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl o změně termínu dokončení díla z důvodu nemožnosti napojení dokončeného díla na inženýrské sítě z původního termínu 16. 10. 2010 na nový termín 17. 12. 2010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje vzít na vědomí informaci uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“.

Stanoviska:

##### OSV souhlasil s uzavřením dodatku č. 5 Smlouvy o dílo.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 11. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1