#### RK-36-2010-07

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010

zpracoval:E. Jozífek

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o zvýšení finančních prostředků na realizovanou akci v oblasti sociálních věcí, „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“.

Vzhledem k rozšíření předmětu díla o požadavky budoucího uživatele objektu dochází i k navýšení konečné ceny díla. Tyto více práce jsou řešeny dodatkem č.4 k smlouvě o dílo.

Na základě těchto skutečností je nutné uhradit provedené práce. Finanční krytí těchto více prací je možné realizovat rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Nemovitý majetek, kterým bude navýšena příloha M4 a snížena příloha M6. Informaci o uzavření dodatku smlouvy o dílo vzala rada kraje na vědomí usnesením 1571/33/2010/RK.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, kterým budou pokryty výdaje na více práce akce "Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba" zvýšením přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 – Investice v kultuře o 1 500 tis. Kč, akce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – vybudování depozitáře“.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M8 – Investice v sociálních věcech o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M6 – Investice v kultuře o částku 1 500 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: listopad 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0