#### RK-36-2010-39

Informace o uzavření dodatku ke smlouvě

pro: jednání rady kraje č. 36/2010 dne 16. 11. 2010

zpracoval(a): D. Buřičová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Usnesením č. 1291/28/2008/RK rada kraje mimo jiné rozhodla vybrat nabídku uchazeče PURO-KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10, IČ 00149331, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - dodávka zdravotnické technologie.

Dodávka zdravotnických přístrojů probíhá dle schváleného harmonogramu. Protože se však termín dodávek poslední etapy stavby shodoval s termínem ukončení dodávek přístrojového vybavení a instalace by za těchto podmínek byla problematická, požádala Nemocnice Pelhřimov p. o. současně s dodavatelem PURO-KLIMA, a. s. o posunutí termínu dodávek přístrojové techniky o měsíc. Na základě této žádosti byl uzavřen Dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 dle přílohy RK-36-2010-39, př. 1.

Konečný termín pro ukončení všech dodávek byl stanoven na 30. 11. 2010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dle čl. 3 odst. 13 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky přísluší hejtmanovi, náměstkovi hejtmana nebo gesčnímu radnímu. O uzavření dodatku z důvodu změny podstatných náležitostí (zejména předmět plnění, cena, termín) bude informována rada kraje na nejbližším zasedání.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10. 2008 mezi Vysočinou a PURO-KLIMOU, a.s. dle materiálu RK-36-2010-39, př. 1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví

termín: 16. 11. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1