# Dodatek č. 6

# Smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 7. 2008 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů, na akci :

# „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

Objednatel		Vysočina

adresa: 			Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

zastoupené:		MUDr. Jiřím Běhounkem – hejtmanem kraje

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Eduard Jozífek, vedoucí odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ kraje Vysočina

# Tel./fax:			564602213/564602433

Ing. Oldřich Homola, odd. správy realit, odbor majetkový KrÚ kraje Vysočina

# Tel./fax:			564602226/564602433

Osoba odpovědná za koordinaci provozu Nemocnice Nové Město na Moravě v průběhu provádění díla:

Ing. Vladimír Zelený, technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Tel.:			566801111, 602511790

IČ:				708 90 749

DIČ:			CZ70890749

daňový režim:		plátce DPH

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s.

č. účtu:			4 200 134 378/6800

(dále jen Objednatel)

# Zhotovitel

# I.		 		UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 6, okres Brno-město, 604 33

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

jednající: 	Ing. Tomáš Němec, člen představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Tomáš Němec, člen představenstva

tel./fax:	545 171 717 / 545 171 718

IČ:	005 31 766

DIČ:	CZ 005 31 766

daňový režim:	plátce DPH

bankovní spojení:  	ČSOB a.s.

č. účtu: 	117013913 / 0300

# II. 	PKS INPOS a.s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

jednající: 			Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

a Ing. Jaroslav Kladiva, člen představenstva

IČ:  			469 80 059

DIČ: 			CZ  469 80 059

# III. 			SYNER Morava, a.s.

se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1844

jednající:      	            Ing. Martin Veselý, výkonný ředitel

a ing. Jiří Kulda, člen představenstva

IČ: 			634 93 675

DIČ 			CZ 634 93 675

# IV. 			HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka   6229

jednající:	 		David Horák, ředitel divize Morava

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Morava

IČ: 			466 78 468

DIČ 			CZ 466 78 468

Výše uvedené společnosti jsou účastníky sdružení s názvem „Sdružení 
pro Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“.

(dále jen Zhotovitel)

# I.

Smluvní strany se na základě výzvy k jednání a k podání nabídky dle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 5, kterým se mění a doplňují některá ustanovení smlouvy o dílo na akci „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“ ev. pod č.j. KUJIP00JTG6G a uzavřené dne 
3. 7. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2008, dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2009, dodatku č.3 ze dne 31. 8. 2009, dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2010 a dodatku č. 5 ze dne 16.9.2010 takto:

Čl. 3  Termíny a místo plnění

odst, 3.2.2. se upravuje a zní následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na úpravě rehabilitačního oddělení po provizorním provozu dialyzačního pracoviště a ambulancí pavilonu interních oborů  nejpozději do 30. 9. 2011

Odst. 3.2.4. se upravuje a zní následovně:

Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30. 9. 2011.

# II.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 6 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží  2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě  dne .......................      			V Brně dne ...........................

Za Objednatele: 					za Zhotovitele:

# UNISTAV a.s.

...................................................	.....................................................

MUDr. Jiří Běhounek                	Ing. Tomáš Němec

hejtman kraje Vysočina	společnosti UNISTAV a.s.

# PKS INPOS a.s.

………………………………………

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

………………………………………

Ing. Jaroslav Kladiva

člen představenstva

# SYNER Morava, a.s.

………………………………………..

Ing. Martin Veselý

výkonný ředitel

…………………………………………

# Ing. Jiří Kulda

člen představenstva

# HOCHTIEF CZ a.s.

…………………………………………

# David Horák

ředitel divize Morava

………………………………………….

# Ing. Martin Stančík

obchodní ředitel divize Morava

výše uvedené společnosti jsou členy sdružení s názvem 	„Sdružení pro Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na 	Moravě“, jehož vedoucím účastníkem je společnost 	UNISTAV a.s.