RK-40-2010-44, př. 1

počet stran: 4

Problematické oblasti plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV) v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.

| Název skupiny cílů | Počet cílů | Splněn | Plněn bez výhrad | Plněn s výhradami | Cíl není plněn | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Zásady pro nakládání s komunálními odpady | 7 |  | 4 | 1 | 2 |  |
| Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | 3 |  | 1 |  |  | 2 |
| Zásady pro nakládání s vybranými odpady | 15 | 1 | 6 |  |  | 8 |
| Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | 0 |  |  |  |  |  |
| Podíl využívaných odpadů | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Podíl odpadů ukládaných na skládku | 3 |  | 1 |  | 2 |  |
| Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje v mimořádných situacích | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| Celkem | 35 | 1 | 14 | 3 | 4 | 13 |

Z vyhodnocení POH KV za rok 2009, ale i za předcházející roky je zřejmé, že se nedaří plnit cíle týkající se zejména nakládání s komunálním odpadem, omezování odstraňování odpadů skládkováním, snížení skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů, zvýšení materiálového využití komunálního odpadu a snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Jedná se o cíle:

Cíl číslo: 3.1.2.IV - Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů

V roce 2009 bylo na území kraje materiálově využíváno 17,14 % z produkovaných komunálních odpadů. Splnění cíle dosáhnout 50 % materiálově využívaných komunálních odpadů do roku 2010 je při stávající kapacitě zařízení na využití komunálních odpadů v kraji nereálné.

| Komunální odpady | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiálové využití (%) | 9,37 | 22,32 | 21,68 | 13,83 | 10,22 | 15,61 | 17,14 |

U tohoto cíle je nutné upozornit, že bez výstavby zařízení na využívání komunálních odpadů s dostatečnou kapacitou a samotným navyšováním separace plastů, papíru, skla nelze splnění tohoto cíle dosáhnout.

Cíl číslo 3.1.2.V - Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) uložených na skládky.

V roce 2009 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 136,69 kg BRKO. V roce 2010 je plánovaný limit uložení BRKO na skládky 112 kg na obyvatele. Za rok 2009 byl tento limit překročen o 25 kg na obyvatele.

Cíl číslo 3.1.7.I - Omezovat odstraňování odpadů skládkováním

| Nakládání | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkce (1000 t) | 1 511 | 1 804 | 1 539 | 1 737 | 1 523 | 1 668 | 1 128 | 1310 | 902 | 683 | 737 |
| D1 (1000 t) | 170 | 126 | 404 | 159 | 225 | 163 | 184 | 210 | 223 | 226 | 231 |
| % | 11,25 | 6,82 | 26,25 | 9,09 | 14,67 | 9,71 | 16,23 | 16,09 | 24,73 | 33,07 | 31,39 |

D1 – skládkování

(Pozn.: v roce 2000 bylo na území kraje skládkováno extrémně málo odpadů)

Při zanedbání nárazových výkyvů z let 2001 a 2003 lze konstatovat, že množství skládkovaných odpadů v posledních letech postupně narůstá, místo aby klesalo. V roce 2000 bylo také zaskládkováno velmi nízké množství odpadů, proto dosáhnout v roce 2010 snížení množství skládkovaných odpadů o 20% hm. ve srovnání s rokem 2009 se jeví jako nereálné.

Cíl číslo 3.1.7.III - Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů

Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů z celkového množství skládkovaných odpadů v posledních letech mírně kolísá, ve srovnání s rokem 2002 avšak podíl na celkovém množství skládkovaných odpadů vzrostl o 11,06 %. V roce 2009 došlo k mírnému poklesu množství skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů, a to především z důvodu, že oproti roku 2008 bylo zaskládkováno o necelých 7 tis. směsného komunálního odpadu méně. Stále více se daří využívat odpady z tepelných procesů a také stavební odpady, které již nejsou skládkovány. Množství skládkovaných odpadů přesto stále postupně narůstá, a to úměrně s rostoucí produkcí směsného komunálního odpadu, který je hlavním skládkovaným odpadem. Rok 2009 by specifický z důvodu hospodářské krize, kdy došlo mj. ke snížení výroby a tudíž i produkce odpadů.

| Skládkování (t) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové | 225 412 | 162 907 | 184 072 | 210 759 | 223 097 | 225 800 | 230 660 |
| Kompostovatelné a spalitelné | 142 432 | 112 863 | 143 049 | 153 680 | 157 294 | 170 138 | 161 533 |
| podíl (%) | 63,19 | 69,82 | 77,71 | 72,92 | 70,50 | 75,35 | 70,03 |

Všechny výše uvedené cíle, jsou velmi ambiciózní a jejich neplnění je problémem celé ČR. Proto je nezbytné do budoucna podpořit veškeré aktivity vedoucí jak k prevenci vzniku odpadů, tak k lepšímu využívání odpadů již vzniklých.

Absolutní množství skládkovaných odpadů stále narůstá a tím se zvětšuje i množství kompostovatelných a spalitelných odpadů, které jsou skládkovány. Tento narůst má dvě hlavní příčiny. První je opětovný meziroční nárůst produkce směsného komunálního odpadu, který byl následně skládkován. Druhá příčina se týká zvyšování skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů, které je způsobeno změnou struktury skládkovaných odpadů. Jedním z dílčích kroků vedoucích ke snížení skládkování těchto odpadů je postupné zavádění odděleného sběru bioodpadů a to, jak pomocí propagace domácích kompostérů, tak postupným zaváděním odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů. Dále bude nezbytné pokračovat v podpoře materiálového využití odpadů, zvyšovat komfort třídění pro občany, budovat zařízení na zpracování bioodpadů – kompostárny a bioplynové stanice. Kraj bude i v následujících letech věnovat zvýšenou pozornost bioodpadům z domácností a možnostem jejich využití.

Je nutné upozornit, že samotným navyšováním separace plastů, papíru, skla, bez výstavby zařízení na využívání komunálních odpadů s dostatečnou kapacitou, nelze splnění cílů dosáhnout. Razantním řešením bude vybudování vhodných zařízení na využití těchto odpadů. Část těchto odpadů se dá po vytřídění kompostovat, přičemž všechny tyto odpady lze energeticky využít. Možností vedoucí k plnění cílů je výstavba zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu, který je v současné době plně skládkován.

K podpoře obcí při plnění cílů stanovených POH KV se kraj ujal aktivní koordinační role. Úkolem je najít cesty při nakládání s komunálním odpadem tak, aby byl naplněn plán odpadového hospodářství obcí a zároveň také POH KV.

V roce 2008 byla zpracována Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Studie předložila řadu doporučení vedoucích k naplnění cílů, stanovených v POH KV, jejichž plnění se nedaří. Závěry studie vyznívají tak, že je nezbytné v kraji Vysočina rozvíjet využívání separovaně sbíraných biologicky rozložitelných odpadů ve stávajících aerobních kompostárnách a připravovaných bioplynových stanicích s paralelním budováním integrovaných systémů na celou skupinu komunálních odpadů. Řešení povinností daných POH KV není možno uskutečnit bez energetického využití směsného komunálního odpadu jako nedílné součásti integrovaného systému nakládání s odpady.

Problematiku nakládání s komunálními odpady je nutno řešit ve spolupráci všech původců těchto odpadů měst, městysů a obcí kraje a firem podnikajících v dané oblasti za koordinace kraje, proto na základě Variantní studie proveditelnosti nakládání s odpady v kraji Vysočina rozhodla Rada kraje Vysočina o zahájení přípravy Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (dále jen ISNOV), který zabezpečí lepší využívání potenciálu skrytého v odpadech.

Od podzimu 2009 OŽP ve spolupráci s panem radním Ryšavým realizoval kroky vedoucí k navázání spolupráce měst a obcí kraje Vysočina v odpadovém hospodářství a k podpisu Smlouvy o spolupráci s obcemi na přípravě projektu ISNOV. V první polovině roku 2010 zastupitelstva kraje a 15 měst s rozšířenou působností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na přípravě ISNOV, smlouva byla slavnostně podepsána dne 1. června 2010 na Krajském úřadu kraje Vysočina.

ISNOV je zaměřen zejména na předcházení vzniku komunálních odpadů (KO), vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s KO, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání KO. Účelem smlouvy o spolupráci je úspěšná příprava projektu ISNOV, který spočívá ve vypracování technickoekonomických analýz projektu, přípravě implementace doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz, environmentální osvětě a práci s veřejností.

Následně byl ustanoven řídící výbor, kde zvolení zástupci kraje a ORP s právem hlasovacím rozhodují o dalším postupu v projektu ISNOV. Ke spolupráci mohou přistoupit i další obce kraje (doposud přistoupilo dalších 18 obcí). Byl zřízen samostatný účet projektu, na který bylo doposud složeno 3 603 920,- Kč z celkových cca 4,8 mil. Kč, což činí 100% vklad kraje a min. 50% vkladu ORP (ve výši 10 Kč za obyvatele).

V září 2010 byla vyhlášena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“. Tato zakázka byla po výběru zadána firmě FITE a.s., která dokumentaci zpracuje za cenu 492 tis.. Výsledkem dokumentace by měla být podrobná analytická část, návrhová část, která bude obsahovat min. 3 návrhy řešení a každý z návrhů řešení by měl konkrétně řešit funkční, stabilní, ekonomicky a ekologicky udržitelný systém pro předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním, maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu (zařízení na energetické využití odpadů).

Na webových stránkách kraje byl vytvořen portál k ISNOV (http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp), který zajišťuje otevřenou komunikaci s veřejností k celému projektu a byly zahájeny práce na přípravě cílené informační kampaně k ISNOV.

Současně je připravována nová legislativa v odpadovém hospodářství, bude aktualizován Plán odpadového hospodářství ČR. Na základě těchto změn, ale zejména na základě závěrů dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina bude provedena revize a aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.