# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v odstavci Projekt

# Celkové způsobilé výdaje projektu:				59 129 950,- Kč

# Předpokládané datum ukončení realizace projektu:		15. 9. 2012

# Doba trvání projektu:						26,9

# Změna v bodu 5. Harmonogram

# Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení  harmonogramu do 15. 9. 2012  (tj. v roce 2012 do IX.) v důvodu prodloužení poslední etapy projektu.

# Změna v bodu 13. Parametry akce

# Č. par.  Název parametru							Hodnota /Měr.

# 04       	Nákup pozemku č.4528/1 lokalita Jihlavská A – Velká Bíteš         857 m2

# 06      	Nákup pozemku č.2975/3 lokalita Jihlavská B – Velká Bíteš         862 m2

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 361 196 | 295 524 | 656 720 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 122 804 | 100 476 | 223 280 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 1 655 | 1 104 | 2 759 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 5076 | Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 22 400 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 200 000 | 160 972 | 360 972 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 458 000 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 19 800 | 1 079 000 | 1 098 800 |
| 5139 | Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 |
|  | Součty za | NVS | 0 | 705 455 | 2 249 476 | 2 954 931 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 0 | 225 024 | 0 | 225 024 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 1 577 000 | 123 000 | 1 700 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 646 155 | 53 846 | 700 001 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 4 927 670 | 0 | 4 927 670 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 22 080 | 0 | 22 080 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 0 | 873 369 | 169 231 | 1 042 600 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 33 020 344 | 13 494 281 | 46 514 625 |
| 6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 580 000 | 1 392 000 | 1 972 000 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 0 | 43 571 642 | 15 232 358 | 58 804 000 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

Státní rozpočet:				  8 869 492,5,- Kč

Národní veřejné celkem:			  8 869 492,5,- Kč

EU celkem:					50 260 457,5,- Kč

Veřejné celkem: 				 59 129 950,- Kč

Celkové způsobilé výdaje:			 59 129 950,- Kč

Způsobilé výdaje bez příjmu:			 59 129 950,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 		   2 628 980,- Kč

Rozpočet projektu celkem:			 61 758 930,- Kč

# Procenta SR:						 15 %

# Procenta NR celkem:					 15 %

# Procenta EU z celkových způsobilých:		 85 %

# Procenta EU z celkových veřejných:			 85 %

# Změna v bodu 17. Zdroje

| Kód řádku | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 105 818,25 | 337 421,40 | 443 239,65 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 599 636,75 | 1 912 054,60 | 2 511 691,35 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 0 | 705 455,00 | 2 249 476,00 | 2 954 931,00 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 6 178 899,30 | 2 247 353,63 | 8 426 252,93 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 35 013 762,70 | 12 735 003,88 | 47 748 766,58 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 0 | 2 378 980,00 | 250 000,00 | 2 628 980,00 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 0 | 43 571 642,00 | 15 232 357,50 | 58 803 999,50 |

# Změna v bodu 18. Etapy

Pořadí etapy:			004

Název etapy:			Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy:	1. 3. 2012

Datum ukončení etapy:	15. 9. 2012

Délka etapy:			6,5

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 582 532,05 | 17 306 820,50 | 26 896 696,50 | 10 343 900,95 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 378 980,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy způsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 582 532,05 | 17 306 820,50 | 26 896 696,50 | 10 343 900,95 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 961 512,05 | 17 306 820,50 | 27 146 696,50 | 10 343 900,95 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 494 256,15 | 17 086 130,75 | 26 248 920,50 | 8 301 574,00 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 88 275,90 | 220 689,75 | 647 776,00 | 2 042 326,95 |
| Státní rozpočet: | 687 379,81 | 2 596 023,08 | 4 034 504,48 | 1 551 585,14 |
| Krajský rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní fond: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU celkem: | 3 895 152,24 | 14 710 797,43 | 22 862 192,03 | 8 792 315,81 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 582 532,05 | 17 306 820,50 | 26 896 696,50 | 10 343 900,95 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 13.3.2010 | 27.8.2011 | 29.3.2012 | 12.10.2012 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:					50 260 457,5,- Kč

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracovala: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.

V Jihlavě dne   ...........................

...............................................................													             Podpis statutárního zástupce

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman kraje Vysočina