# RK-07-2011-36, př. 1

##### Počet stran: 2

# Transformace Ústavu sociální péče II.

Oproti informacím zmíněným v materiálu, který byl předkládám zastupitelstvu kraje dne 2. 2. 2010 č. ZK-01-2010-66, př. 1 došlo ke změnám v některých lokalitách, kde bude situována výstavba, případně rekonstrukce objektů pro transformaci druhé části zařízení s názvem Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.

Změna nastala na základě provedení Studie vhodnosti vybraných lokalit pro Transformaci ÚSP Jinošov II. viz materiál RK-07-2011-xx, př. 2, která byla vytvořena z důvodu přísných kritérií transformace, na jejichž základě vznikly neuznatelné náklady a stavební náročnost objektů v projektu Transformace ÚSP Jinošov I. Bylo upuštěno od výstavby a rekonstrukce v Kralicích nad Oslavou a v Mohelně. Naopak našla se vhodná lokalita k výstavbě ve Vladislavi a vhodný objekt k odkupu a případné úpravě v Náměšti nad Oslavou. Původní záměry výstavby, koupě objektů a případné rekonstrukce se podařilo zachovat v Třebíči, v Jaroměřicích nad Rokytnou a Hrotovicích.

- fáze transformace – Transformace ÚSP Jinošov II.

| Úkol | Zodpovědnost | Termín |
| --- | --- | --- |
| Studie vhodnosti vybraných lokalit pro 2. fázi | OM, OSV | 12/2010-1/ 2011 |
| Zpracování zadání a požadavků pro podobu objektů | Domov bez zámku | 1/2011 – 3/2011 |
| Aktualizace Transformační plánu pro 2. fázi | Domov bez zámku | 1/2011 – 3/2011 |
| Zpracování stavebního a investičního záměru | OM | 3/2011 – 5/2011 |
| Právní zajištění nákupu nemovitostí | OM, OSV, radní | 6/2011 |
| Zkompletování projektu a jeho podání (Průběžně budou probíhat konzultace obsahu a náležitostí projektu s MPSV a CRR) | OSV | 6/2011 |
| Posuzování projektu | MPSV, CRR | 12/2011 |
| Nákup nemovitostí (Bude zahájen po podání projektové žádosti.) | OSV | 7/2011 – 8/2011 |
| RPD | OM | 6/2011–12/2011 |
| Zadání veřejné zakázky na stavbu | OM | 1/2012 – 3/2012 |
| Realizace stavby | OM | 4/2012 – 6/2013 |
| Zadání veřejné zakázky na movité vybavení | OSV | 3/2013 – 4/2013 |
| Vybavení objektů movitým majetkem | OSV | 5/2013 – 8/2013 |
| Dohoda o spolupráci s místními dodavateli služeb a s institucemi (průběžná činnost) | Domov bez zámku a OSV | průběžně |
| Příprava zaměstnanců a klientů na přechod do nových objektů (nastavení systému práce, vzdělávání zaměstnanců, úpravy vnitřních předpisů) | Domov bez zámku, podpora OSV a MPSV | průběžně |
| Vlastní přesun klientů | Domov bez zámku | 9/2013 |

Projednávané lokality pro rozmístění klientů:

V rámci druhé fáze s názvem projektu Transformace Ústavu sociální péče II. dojde k výstavbě dvou domů (vzhledem k lokalitě možno i samostatné dvojdomky) ve Vladislavi a v Třebíči, v každém „dvojdomku“ budou umístěny dvě oddělené domácnosti s 6-ti uživateli. Dále k výstavbě jednoho samostatného objektu v Jaroměřicích nad Rokytnou pro 6 uživatelů, k rekonstrukci objektu v Hrotovicích, kde vzniknou dvě domácnosti po 6 uživatelích a k rekonstrukci objektu v Náměšti nad Oslavou, kde se vytvoří dvě domácnosti, první pro 6 uživatelů a druhá individuální domácnost pro jednoho uživatele. Jako součást objektu v Hrotovicích bude vytvořen prostor pro denní terapie pro 8 uživatelů. Tímto způsobem bude zajištěno bydlení pro 48 stávajících uživatelů + 1 lůžko určené pro odlehčovací službu navíc (stávající kapacita zařízení je 70 lůžek, z toho 22 zajištěno v 1. etapě transformace + 2 lůžka vzniklá navíc jako odlehčovací službu). Klienti z uvedeného zařízení nyní žijí na ubytovnách a procházejí přípravou na život v objektech rodinného typu.

Druhá etapa transformace bude složena z výše jmenovaných sedmi akcí:

- Transformace ÚSP Jinošov II. – Výstavba Vladislav p.č. 161		(pro 6 osob)

- Transformace ÚSP Jinošov II. – Výstavba Vladislav p.č. 162 a 165	(pro 6 osob)

- Transformace ÚSP Jinošov II. –  Výstavba Třebíč p.č.  820/1		(pro 6 osob)

- Transformace ÚSP Jinošov II. –  Výstavba Třebíč p.č.  820/1 		(pro 6 osob)

- upřesnění názvu akcí v Třebíči bude provedeno rozdělením parcelního čísla

- Transformace ÚSP Jinošov II. – Výstavba Jaroměřice nad Rokytnou p.č. 2480/66	(pro 6 osob)

- Transformace ÚSP Jinošov II. – Rekonstrukce Hrotovice č. p. 52 	        (pro 6+6 osob)

- Transformace ÚSP Jinošov II. – Rekonstrukce Náměšti na Oslavou č. p. 859 (pro 6+1 osob)

Bližší informace o vybraných pozemcích a stavbách je popsána v materiálů RK-07-2011-xx, př. 2.