#### RK-15-2011-54

Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování

pro: jednání rady kraje č. 15/2011 dne 26. 4. 2011

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová, S. Mertlová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina se zapojil do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace.

Rada kraje schválila záměr transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené (ÚSPM) Těchobuz, příspěvkové organizace, usnesením 0448/10/2011/RK a uložila odboru sociálních věcí a majetkovému odboru zajistit přípravu záměru transformace k realizaci a k financování z Integrovaného operačního programu.

Transformace ÚSPM Těchobuz proběhne celkem ve třech částech, bude realizována výstavbou objektů nových domácností uživatelů, výstavbou (nebo rekonstrukcí) zázemí pro sociální služby a pro denní aktivity uživatelů. Realizací projektu dojde k úplnému opuštění původního areálu ÚSPM Těchobuz.  O rozdělení projektu transformace ÚSPM Těchobuz na celkem tři části bylo rozhodnuto po poradě s pracovníky MPSV a Národním centrem podpory transformace sociálních služeb (dále jen NC) z důvodu velké finanční náročnosti a limitu výdajů Integrovaného operačního programu na jeden projekt. V současné době jsou připravovány podklady pro podání projektové žádosti o investiční podporu k projektu s názvem „Transformace ÚSMPT I.“, díky němuž bude transformována první část zařízení. Tato část se bude týkat celkem 22 uživatelů současného ÚSPM Těchobuz. Celkově tedy bude zahájen projekt Transformace ÚSPM Těchobuz I., který zahrnuje výstavbu 4 nových objektů pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a následně projekty Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. zahrnující vybudování objektů pro zbývající uživatele, rekonstrukci objektu pro zázemí sociálních služeb a vybudování nebo rekonstrukci objektů pro denní aktivity uživatelů.

Předpokládaný termín podání projektu Transformace ÚSPMT I. je plánován na období podzim až zima 2011 (samotné podání jednotlivých projektů bude v radě řešeno samostatným materiálem), předpokládaný termín podání projektů Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. je jaro až léto 2012. V rámci 1. etapy všech projektů (I., II., III. a IV.) vyvstanou náklady na stavební záměr, investiční záměr, geodetické zaměření pozemků, energetický audit, geologický průzkum, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, znalecké posudky, ..... vše dle požadavků IOP a dále personální náklady na finančního a projektového manažera, který bude zajišťovat všechny potřebné činnosti pro projekt. Část nákladů je uznatelnými již před podáním žádosti (studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, náklady na stavební a investiční záměr, geologický průzkum, znalecké posudky, nově se připravuje i nákup nemovitostí atd.), ostatní po jeho podání. Ovšem tyto náklady je třeba předfinancovat do ukončení 1. etapy, kdy dojde na základě žádosti o platbu k proplacení nákladů za 1. etapu projektu z prostředků Integrovaného operačního programu. 1. etapy projektů budou zahájeny datem podání žádosti do IOP a jejich ukončení je předpokládáno cca 9 měsíců po podání žádosti o poskytnutí dotace (dle administrativní náročnosti projektu). Předpokládaný termín proplacení nákladů z IOP je odhadován na konec roku 2012 s ohledem na administrativní proces posuzování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV. dle materiálu 
RK-15-2011-54, př. 2 a schválit poskytnutí zálohy pro účely financování 1. etapy projektů Transformace ÚSP Těchobuz I., II., III. a IV. na úhradu nákladů podle materiálu 
RK-15-2011-54, př. 1 ve výši 21 837 470,- Kč. Tímto způsobem bude zajištěno předfinancování nákladů prvních etap projektů a je možné, že bude nutné také předfinancování při realizaci dalších etap (především mzdové náklady), což bude řešeno vždy samostatným materiálem.

Stanoviska:

Stanovisko ekonomického odboru:

Projekt bude profinancován v celé výši z Integrovaného operačního programu, krajem budou muset být uhrazeny pouze neuznatelné výdaje, proto je doporučujeme co nejvíc minimalizovat. V případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu strategických rezerv bude muset kraj využít na předfinancování projektu kontokorentní úvěr.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- vzít na vědomí informace o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. dle materiálu RK-15-2011-54, př. 2;

- schválit zřízení zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPM Těchobuz a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu v celkové hodnotě max. 21 837 470,- Kč na přípravu a částečnou realizaci všech projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etap postupně dle aktuální potřeby projektů.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický

termín: 30. 6. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2