Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-16-2011-19, př. 1

Počet stran: 2

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/02.01179

Název projektu:		Pavilon urgentní a intenzivní péče

Žadatel:			Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Datum ukončení projektu | 30. 7. 2012 | 30. 9. 2012 |
| Harmonogram projektu Stavební práce Konec aktivity Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva Začátek aktivity Konec aktivity Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu | 30. 6. 2012 1. 7. 2012 30. 7. 2012 30. 6. 2012 | 31. 8. 2012 1. 9. 2012 30. 9. 2012 31. 8. 2012 |
| Hodnoty indikátorů – předpokládané datum plnění 64.01.02 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením 65.01.01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 65.12.04 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví | 30. 6. 2012 30. 6. 2012 30. 6. 2012 | 31. 8. 2012 31. 8. 2012 31. 8. 2012 |
| Finanční plán ŽOP č.1 Datum předpokládané předložení žádosti Předpokládaná částka dotace ŽOP č.2 Datum předpokládané předložení žádosti Předpokládaná částka dotace ŽOP č.3 Datum předpokládané předložení žádosti Předpokládaná částka dotace | 30.6.2011 37 471 628 31.12.2011 40 000 000 30.7.2012 40 000 000 | 30.9.2012 117 471 628 |

Důvod změny: Vzhledem k řešení situace ve zdravotnictví (hromadný odchod lékařů) na přelomu 2010/2011 byl posunut začátek fyzické realizace stavby. Adekvátně posunutí žádáme o posun termínu ukončení realizace projektu.

Důvodem změny finančního plánu (sloučení ŽOP) je možnost maximalizovat výši přidělené dotace v souladu s usnesením Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1

Dopad na monitorovací ukazatele: není

Přílohy (pokud jsou relevantní): -

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  |  |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: viz bod I

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO - na základě usnesení Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti