# RK-17-2011-30, př. 2

# Počet stran: 4

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v odstavci Projekt

# Celkové způsobilé výdaje projektu:				59 275 250,- Kč

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 250 179 | 375 269 | 31 272 | 656 720 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 85 059 | 127 589 | 10 632 | 223 280 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 1 051 | 1 577 | 131 | 2 759 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 5076 | Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 360 972 | 0 | 360 972 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 1 098 800 | 0 | 1 098 800 |
| 5139 | Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
|  | Součty za | NVS | 0 | 336 289 | 2 576 606 | 42 036 | 2 954 931 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 0 | 225 024 | 0 | 0 | 225 024 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 1 577 000 | 123 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 300 000 | 400 001 | 0 | 700 001 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 4 927 670 | 0 | 0 | 4 927 670 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 22 080 | 0 | 0 | 22 080 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 0 | 448 885 | 593 716 | 0 | 1 042 600 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 20 502 846 | 27 504 100 | 0 | 48 006 946 |
| 6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 1 972 000 | 0 | 1 972 000 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 0 | 28 003 504 | 32 292 816 | 0 | 60 296 321 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 8 891 287,50 |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 8 891 287,50 |
| EU celkem: | 50 383 962,50 |
| Veřejné celkem: | 59 275 250,00 |
| Celkové způsobilé výdaje | 59 275 250,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 59 275 250,00 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 3 976 001,67 |
| Rozpočet projektu celkem | 63 251 251,67 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 50 443,37 | 386 490,86 | 6 305,42 | 443 239,65 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 285 845,77 | 2 190 114,86 | 35 730,72 | 2 511 691,35 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 0 | 336 289 | 2 576 606 | 42 036 | 2 954 931 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 3 865 473,65 | 4 582 574,20 | 0,00 | 8 448 047,85 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 21 904 350,70 | 25 967 920,45 | 0,00 | 47 872 271,15 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 0 | 2 233 680,00 | 1 742 321,67 | 0,00 | 3 976 001,67 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 0 | 28 003 504 | 32 292 816 | 0 | 60 296 321 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494,00 | 21 684 620,00 | 22 881 983,36 | 10 287 152,16 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 233 680,00 | 0,00 | 1 742 321,67 | 0,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy způsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 421 494,00 | 21 684 620,00 | 22 881 983,36 | 10 287 152,16 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 655 174,00 | 21 684 620,00 | 24 624 305,03 | 10 287 152,16 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 421 494,00 | 21 348 330,85 | 22 248 920,00 | 8 301 574,00 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0,00 | 336 289,15 | 633 063,36 | 1 985 578,16 |
| Státní rozpočet: | 663 224,10 | 3 252 693,00 | 3 432 297,50 | 1 543 072,82 |
| Krajský rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní fond: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU celkem: | 3 758 269,90 | 18 431 927,00 | 19 449 685,85 | 8 744 079,34 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

Prostředky z EU v Kč:					50 383 962,50,- Kč

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracovala: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.

V Jihlavě dne   ...........................

............................................................

Podpis statutárního zástupce

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman kraje Vysočina