#### RK-19-2011-16

Návrh na zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava schodiště a opěrné zdi“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3

pro: jednání rady kraje č. 19/2011 dne 31. 5. 2011

zpracoval(a): H. Javůrková

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh zařazení nové akce do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3.

Již několik let probíhá postupná oprava hradu Roštejn. V letošním roce je zde naplánováno pouze zpracování dokumentace na rekonstrukci bufetu a elektroinstalace hradu Roštejn.

Při plánování dalších nutných oprav tohoto hradu bylo navrženo provést ještě v letošním roce po turistické sezóně tyto opravy:

1 - Oprava vstupního kamenného schodiště - provedení odizolování a odvod dešťové vody oprava klenebného oblouku ( celkové rozebrání a doplnění )

2 - Oprava kamenných opěrných pilířů vně objektu při jižním rohu hradu(částečné rozebrání, vyspárování a přezdění, odstranění náletových křovin a porostu)

3 - Oprava okapu u prévetu na JV venkovní straně hradu (provést přímo svod a ukončit jej cca 2,5 m nad terénem). Samostatná oprava prévetu (vyspárování "vymletého"

zdiva a oprava prejzu na stříšce).

Tyto opravy je vhodné provést z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků hradu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na tuto akci navrhuje OM zajistit zpracování prováděcí projektové dokumentace a následné vypsání výběrového řízení a zahájení prací tak, aby práce byly provedeny ještě v letošním roce.

OM navrhuje zařadit akci „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn oprava schodiště a opěrné zdi““ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 s tím, že finanční krytí je navrhováno řešit v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích formou vnitřní změny rozpisu rozpočtu bez nároku na zvýšení rozpočtu kapitoly.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k předloženému materiálu připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava schodiště a opěrné zdi“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 31. 5. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1