Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem:      II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje

Prioritní osa:                    1 – Dostupnost dopravy

Oblast podpory:               1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:                  CZ.1.11/1.1.00/15.01188

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

IČ: 				75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

se sídlem:                            Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající:                              Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:                                        70890749

správce daně:                      Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 1455/2, Jihlava

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:                Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:              4200241966/6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2011 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 16.2.2011 č. ÚRR 30/06-4 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností           souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/1.1.00/15.01188.

II.

- Článek IV. odstavce 2 až 4 Smlouvy se ruší a nahrazují se takto:

- Poskytování dotace probíhá formou poskytování finančních prostředků, které příjemce vynaložil nebo je na základě smluvních vztahů vztahujících se k projektu povinen vynaložit na realizaci projektu v souladu s předpokládaným finančním plánem projektu, který je přílohou této smlouvy. Příjemce je povinen podat Žádost o platbu do 30 kalendářních dní od ukončení první etapy projektu a dále předkládat poskytovateli žádost o platbu nejpozději 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo časové etapy projektu. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků si v těchto případech vyhrazuje poskytovatel.

- Platební termín je určen lhůtou v délce 50 pracovních dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.

- Příjemci budou poskytnuty finanční prostředky jen na výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil nebo má na základě předložených účetních dokladů v souladu s Pravidly Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod uhradit a doložil tyto výdaje příslušnými účetními doklady. V případě poskytnutí finančních prostředků na úhradu neuhrazených účetních dokladů (faktur) budou příjemci poskytnuty finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje (v souladu s Prováděcím dokumentem ROP NUTS 2 Jihovýchod, s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod a Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013), které již byly ze strany dodavatelů příjemce fyzicky zrealizovány či dodány. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu či v hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů. Platby v hotovosti budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně DPH pro každou jednotlivou platbu. Dokladem o provedení plateb v hotovosti budou pokladní doklady. V případě předložení neuhrazených účetních dokladů se splatností kratší než je 84 kalendářních dnů ode dne jejich předložení k proplacení poskytovateli v rámci žádosti o platbu, neodpovídá poskytovatel za proplacení žádosti o platbu v termínu splatnosti účetních dokladů a současně nenese odpovědnost za případné škody dle smluvních podmínek mezi příjemcem a dodavatelem.

- Smluvní strany se dohodly na vložení nového článku Va do Smlouvy, který zní   takto:

Va.

Povinnosti příjemce u systému modifikovaných plateb

- Po předložení žádosti o platbu již příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele provádět úhrady účetních dokladů, které jsou v žádosti o platbu obsaženy, a to až do okamžiku obdržení finančních prostředků určených na jejich uhrazení od poskytovatele dotace.

- Příjemce je povinen bezprostředně, nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků určených na proplacení neuhrazených účetních dokladů (faktur) od poskytovatele, tyto prostředky převést na účty subjektů uvedených na neuhrazených účetních dokladech a doručit poskytovateli kopii výpisu z účtu, ze kterého bude zřejmé, že příjemce obdržené finanční prostředky převedl na účty subjektů uvedených na neuhrazených účetních dokladech (fakturách) a to takovým způsobem, že každá platba bude označena variabilním symbolem, který bude shodný s číslem příslušného účetního dokladu. Porušení těchto povinností představuje porušení rozpočtové kázně podle § 22 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o územních rozpočtech“).

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek  č. 1 nabývá  platnosti a  účinnosti dnem  jeho  podpisu  oprávněnými     zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl  projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne 28.6.2011 usnesením č…..

V Jihlavě dne 	 					V Brně dne

Za příjemce					            Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný,                                                      MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana		                                            místopředseda Regionální rady

……………..	…………				  	…………………………

Podpis						                     Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004