# RK-23-2011-54, př. 1

# Počet stran: 2

# 1) stručný přehled nově navrhovaných fází projektu a typů projektů

| Fáze projektu | Typy projektů |
| --- | --- |
|  | nefinanční | Finanční |
|  |  | Neinvestiční | investiční |
|  |  | hrazen z vlastních zdrojů | Hrazen z cizích zdrojů | hrazen z vlastních zdrojů | hrazen z cizích zdrojů |
| Přípravná fáze projektu | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše | Příprava projektové fiše |
| Počátek projektu | zadání úkolu ředitelem úřadu, RK, ZK | zadání úkolu ředitelem úřadu, RK, ZK | rozhodnutí RK o realizaci, ZK | rozhodnutí RK příp. ZK (mezireg. projekty) o realizaci | zadání úkolu ředitelem úřadu, RK, ZK | rozhodnutí RK příp. ZK (mezireg. projekty) o realizaci | rozhodnutí RK příp. ZK (mezireg. Projekty) o realizaci |
| Začátek projektu | úvodní jednání pracovní skupiny | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) | úkon, který souvisí s čerpáním peněz (zadání VZ, čerpání mzdových N, objednávka, smlouva) |
| Realizace projektu | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci; dále má povinnost vyvěšovat monitorovací zprávy do 15 dnů od schválení donorem finančních prostředků + povinnosti vyplývající z dot. titulu | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci | projektový manager má povinnost 1x za čtvrt roku na internetovém portálu vyplnit položky: průběh realizace, problémy při realizaci; dále má povinnost vyvěšovat monitorovací zprávy do 15 dnů od schválení donorem finančních prostředků+ povinnosti vyplývající z dot. titulu |
| Ukončení realizace projektu | odevzdání závěrečné zprávy řediteli, RK, ZK | odevzdání závěrečné zprávy řediteli, RK, ZK | závěrečná zpráva je předložena ke schválení RK | schválení závěrečné zprávy poskytovatelem dotace | odevzdání závěrečné zprávy řediteli, RK, ZK | závěrečná zpráva je předložena ke schválení RK | schválení závěrečné zprávy poskytovatelem dotace, certifikace výdajů poskytovatelem dotace |
| Ukončení projektu | schválení zprávy ředitelem, RK, ZK | schválení zprávy ředitelem, RK, ZK | Schválení zprávy v RK | materiál RK o uzavření projektu – příjem peněz, uzavření projektu | schválení zprávy ředitelem, RK, ZK | schválení zprávy v RK | materiál RK o uzavření projektu – příjem peněz, uzavření projektu |
| příklady | Úkol ředitele – zpracování směrnice na hodnocení zaměstnanců, spolupráce s regiony, nefinanční partnerství | Úkol ředitele – společný nákup energií, příprava výstavy, prezentace apod. | Zpracování strategií, kde rozpočet byl schválen při celkovém schválení rozpočtu | Projekty hrazené z fondů | Úkol ředitele – zpracování studií | Běžné stavby, kde rozpočet byl schválen při celkovém schválení rozpočtu | Projekty hrazené z fondů |

Aktualizovaná  metodika projektového řízení, aktualizovaná Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 25. 5. 2010 č. 09/10 a připravená Směrnice projektového řízení Krajského úřadu kraje Vysočina byly představeny na společném setkání projektových a finančních manažerů Krajského úřadu kraje Vysočina, které se konalo dne 24. 6. 2011 a v současné době probíhá připomínkové řízení těchto dokumentů ze strany grémia ředitele a projektových a finančních manažeru Krajského úřadu kraje Vysočina. Po zapracování všech připomínek budou tyto dokumenty předloženy ke schválení příslušných orgánů kraje Vysočina do srpna 2011. U Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 25. 5. 2010 č. 09/10 bude doporučeno jejich zapracování do „Rukojeti ředitele příspěvkové organizace“, která je připravována v rámci realizace aktivity č.2. Řízení příspěvkových organizací“ v rámci realizace projektu Kvalita 09.

# 2) IT podpora pro projektové řízení

V současné době využívaný Helpdesk pro projektové řízení neodpovídá požadavkům pro projektové řízení dle aktualizované metodiky projektového řízení pro Krajský úřad kraje Vysočina a příspěvkové organizace kraje Vysočina. V současné době probíhá prověření finanční náročnosti pro aktualizaci současného systému Helpdesk či zvolení jiného softwarového nástroje. Srovnávány jsou především parametry – cenová náročnost,  uživatelsky příjemná aplikace, využitelnost jak krajským úřadem, tak příspěvkovými organizacemi a termín možného spuštění.

# 3) Harmonogram

- 	do srpna 2011 - projednání Radou kraje Vysočina aktualizovaných Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 25. 5. 2010 č. 09/10

- 	do srpna 2011 - projednání výstupů prověření finanční náročnosti pro aktualizaci současného systému Helpdesk či zvolení jiného softwarového nástroje Radou kraje Vysočina

- 	do srpna 2011 - schválení směrnice pro projektové řízení ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina s účinností od 1.1. 2012

- 	listopad 2011 - aktualizace IT podpory pro projektové řízení, vytvoření souladu se směrnicí

- 	prosinec 2011 - školení projektových a finančních manažerů Krajského úřadu kraje Vysočina v novém IT systému

- 	1.1. 2011 - přechod k aktualizované verzi projektového řízení

- 	1.7.2011 – přenesení projektového řízení na příspěvkové organizace kraje Vysočina