#### RK-24-2011-24

Posun termínu realizace investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

pro: jednání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011

zpracovala: E. Tomášová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Rada kraje uložila usnesením č. 0577/13/2011/RK nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě, příspěvkové organizaci, pořídit do 30. 6. 2011 potřebné hardwarového a softwarového investičního vybavení souvisejícího s pořízením jednotného ERP systému a následně v termínu do 31. 7. 2011 předložit odboru zdravotnictví Žádost o poskytnutí dotace včetně všech potřebných dokumentů tak, aby nejpozději do 31. 7. 2011 byla dotace poskytnuta. Následně usnesením č. 0723/16/2011/RK schválila rada kraje konkrétní investiční akce související či mající návaznost na zprovoznění ERP systému. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, pořídila v termínu do 30. 6. 2011 potřebné hardwarového a softwarového investičního vybavení souvisejícího s pořízením jednotného ERP systému. Následným krokem je investiční akce „bezpečnost sítě – diskové pole“ ve výši 500 tis. Kč realizovaná z vlastních zdrojů (odpisů). Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace nestihla akci zrealizovat a z toho důvodu požádala o posun termínu realizace investiční akce „bezpečnost sítě – diskové pole“ z důvodu návaznosti na dodávku technologie HW a SW pro ERP a zajištění kompatibility do 30. 9. 2011.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:

- zrušit usnesení rady kraje č. 0723/16/2011/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, pořídit do 30. 6. 2011 investici „bezpečnost sítě – diskové pole“ ve výši 500 tis. Kč;

- uložit řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, pořídit do 30. 9. 2011 investici „bezpečnost sítě – diskové pole“ ve výši 500 tis. Kč;

- uložit řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 31. 10. 2011 dodavatelskou fakturu na realizaci investiční akce „bezpečnost sítě – diskové pole“.

Stanoviska:

Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky.

Odbor informatiky nemá námitky k posunu termínu realizace investiční akce.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

usnesení rady kraje č. 0723/16/2011/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pořídit do 30. 6. 2011 investici „bezpečnost sítě – diskové pole“ ve výši 500 tis. Kč;

ukládá

řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

- pořídit do 30. 9. 2011 investici „bezpečnost sítě – diskové pole“ ve výši 500 tis. Kč;

- předložit odboru zdravotnictví do 31. 10. 2011 dodavatelskou fakturu na realizaci investiční akce „bezpečnost sítě – diskové pole“.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

termín: 31. 10. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0