#### RK-24-2011-84

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2010.

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 038/242/10 musí obec Nové Syrovice dokončit projekt „Celková rekonstrukce části místní komunikace a chodníků v m.č. Krnčice“ do 16. 7. 2011 s vyúčtováním do 16. 8. 2011. Dne 1. 7. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost obce Nové Syrovice o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2011 z důvodu probíhajícího předávacího řízení předešlého díla realizovaného na stejných pozemcích (vodovod). Žádost obce je obsahem materiálu 
RK-24-2011-84, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/242/10 dle materiálu RK-24-2011-84, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/242/10 dle materiálu RK-24-2011-84, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 9. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2