#### RK-24-2011-85

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2010.

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 035/242/10 musí obec Skorotice dokončit projekt „Oprava místní komunikace Chlébské II. etapa“ do 16. 7. 2011 s vyúčtováním do 16. 8. 2011. Dne 8. 6. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost obce Skorotice o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2011 z důvodu snížení příjmů rozpočtu obce a splátky půjčky na realizaci předchozí investiční akce. Žádost obce je obsahem  materiálu RK-24-2011-85, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 dle materiálu RK-24-2011-85, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 dle materiálu RK-24-2011-85, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 20. 9. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2