#### RK-25-2011-47

Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011

pro: jednání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011

zpracoval: P. Bartoš

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011. Jedná se o akce v příloze D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina.

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0513/07/2010/ZK dne 14. 12. 2010 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011. V kapitole Doprava byl mimo jiné schválen i příspěvek na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v celkové výši 701 822 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 125 522 000 Kč. Dopisem ze dne 4. 7. 2011 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o změnu seznamu akcí spočívající v následujícím:

vyřazení akcí z přílohy D1:

- „III/3489 Lípa – Šmolovy“ (HB) - akce byla dodatečně zařazena do staveb financovaných z prostředků D2 rozpočtu kraje a bude realizována v roce 2011

- „III/4055 Křiž. II/405 – Rychlov“ (JI) - silnice měla být opravena a předána obci Kněžice. Zastupitelstvo obce však rozhodlo tuto silnici, i kdyby byla opravena, nepřijímat do sítě místních komunikací. Proto byla akce pro letošní rok zrušena a bude v průběhu roku rozhodnuto o dalším postupu.

- „II/348 Stáj – Arnolec“ (JI) - akce byla odložena na rok 2012 a bude prováděna pouze běžná údržba a rekonstruován havarijní propustek, protože přes zimu 2010/2011 došlo k výraznému zhoršení stavu navazujícího úseku silnice III/34823 Arnolec – křiž. III/34824 (ZR) a bylo zde nutné provést rekonstrukci krytu vozovky

- „II/403 Urbanov průtah“ (JI) - akce byla odložena na další rok z důvodu realizace kanalizace v průtahu obcí

- „III/01945 Vyskytná průtah“ (JI) - akce byla vyřazena z důvodu předpokládané objízdné trasy na silnici II/523. Tato objízdná trasa zasahuje do průtahu silnice III/13112, a navrhovanou akcí by byla realizována (na silnici III/01945) pouze oprava poloviny průtahu v obci.

- „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“ (PE) - tuto akci projekčně připravuje investiční oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Teprve v květnu 2011 byla kompletně dokončena projekční příprava, včetně projektu kanalizace pro město Pelhřimov. Vlastní kanalizace tvoří většinu stavebních prací. Akce bude v letošním roce zahájena pouze protlakem kanalizace pod I/34 (mimo silnici II/602) a práce týkající se vlastní vozovky musí proto být odloženy na rok 2012.

zařazení nových stavebních akcí do přílohy D1:

- „III/03818 Stříbrné Hory – Utín“ (HB) - kraj Vysočina zde bude opravovat určitý úsek silnice z prostředků na opravy objízdných tras akcí z programů EU a následně KSÚSV dokončí rekonstrukci krytu vozovky, včetně sanace krajů, v délce 2,463 km z prostředků na opravy silnic D1 rozpočtu kraje

- „III/34823 Arnolec – křiž. III/34824 (ZR)“ (JI+ZR) - došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky v průběhu zimního období 2010/2011, silnice je mnohem více dopravně zatížena a je širší než souběžná II/348, a proto bylo rozhodnuto o její opravě

- „II/135 Mnich, křiž. II/128 – křiž. II/409“ (PE) - provedením drobných oprav kolem vpustí a šachet a ve směrových obloucích a následným provedením dvojvrstvého emulzního mikrokoberce bude vytvořen kvalitní povrch a zvýšena životnost krytu vozovky cca o 5–8 let. Silnice navazuje na dopravně více zatížené silnice v Jihočeském kraji a tvoří alternativní trasu mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou.

- „III/12420 Zhořec most 12420-3“ (PE) - most je v současné době ve stavebním stavu V (špatný), má nevyhovující šířkové uspořádání, nevyhovující kapacitu mostního otvoru a bezpečnostní zařízení. Díky velkému množství dodatečně zřizovaných vozovkových vrstev je nosná konstrukce přetížena a vykazuje statické trhliny. Spodní stavba je částečně podemleta. Pro stavbu je hotova majetková příprava a v roce 2011 bylo vydáno stavební povolení.

- „II/388 Křiž. III/3853 – Rodkov“ (ZR) - tato akce navazuje na současně realizovanou opravu silnice III/3853 mezi Dolní Rožínkou a Bystřicí nad Pernštejnem. Obě silnice jsou dopravně hodně zatíženy a tvoří důležitou spojnici nadokresního významu. Stav silnice II/388 je v daném úseku nevyhovující, realizací opravy vozovky a sanací trhlin v podkladu se ušetří významné prostředky oproti pozdější celkové rekonstrukci vozovky.

- „Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov“ (HB) - došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky v průběhu zimního období 2010/2011, jedná se o páteřní komunikací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:

vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina

- „III/3489 Lípa – Šmolovy“

- „III/4055 Křiž. II/405 – Rychlov“

- „II/348 Stáj – Arnolec“

- „II/403 Urbanov průtah“

- „III/01945 Výskytná průtah“

- „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“

zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina

- „III/03818 Stříbrné Hory – Utín“

- „III/34823 Arnolec – křiž. III/34824 (ZR)“

- „II/135 Mnich, křiž. II/128 – křiž. II/409“

- „III/12420 Zhořec most 12420-3“

- „II/388 Křiž. III/3853 – Rodkov“

- „Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov“

Navrhované změny nevyvolají v roce 2011 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1).

Stanoviska:

Ekonomický odbor k materiálu nemá připomínky, neboť změna jmenovitých akcí přílohy D1 schváleného rozpočtu nebude mít dopad na rozpočet kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

- vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina“:

- „III/3489 Lípa – Šmolovy“

- „III/4055 Křiž. II/405 – Rychlov“

- „II/348 Stáj – Arnolec“

- „II/403 Urbanov průtah“

- „III/01945 Výskytná průtah“

- „II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství“

- zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava do přílohy D1: „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina“:

- „III/03818 Stříbrné Hory – Utín“

- „III/34823 Arnolec – křiž. III/34824 (ZR)“

- „II/135 Mnich, křiž. II/128 – křiž. II/409“

- „III/12420 Zhořec most 12420-3“

- „II/388 Křiž. III/3853 – Rodkov“

- „Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV

termín: 31. 12. 2011

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0