#### RK-25-2011-68

FOND VYSOČINY – zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK

pro: jednání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK doporučující zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 řešící prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2010.

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 035/242/10 byla obec Skorotice povinna dokončit projekt „Oprava místní komunikace Chlébské II. etapa“ do 16. 7. 2011 s vyúčtováním do 16. 8. 2011. Dne 8. 6. 2011 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost obce Skorotice o prodloužení realizace projektu do
30. 11. 2011 z důvodu snížení příjmů rozpočtu obce a splátky půjčky na realizaci předchozí investiční akce. Na základě této žádosti doporučila rada kraje usnesením č. 1209/24/2011/RK zastupitelstvu kraje rozhodnou uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 řešící prodloužení realizace dotčeného projektu.

Dne 25. 7. 2011 obdržel krajský úřad prostřednictvím datové schránky závěrečnou zprávu a vyúčtování předmětného projekt dokládající, že obec Skorotice nakonec zvládla realizovat projekt v řádném termínu včetně úhrady jeho celkových nákladů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Prodloužení termínu realizace projektu je nyní irelevantní. ORR proto navrhuje radě kraje zrušit usnesení č. 1209/24/2011/RK doporučující zastupitelstvu kraje tento dodatek uzavřít.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 9. 8. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0