#### RK-26-2011-02

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek – změna příloh M5, M1 a M7

pro: jednání rady kraje č. 26/2011 dne 23. 8. 2011

zpracoval(a): M. Šulc

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Schválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných víceprací a rozšíření předmětu díla. Jedná se o tyto akce, na které je potřebné zajistit finanční krytí:

Příloha M1 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství:

- „Gymnázium Havlíčkův Brod - Oprava výtahu“. Rada kraje usnesením 1066/23/2011/RK rozhodla zařadit tuto novou akci do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1. Předpokládané náklady na realizace budou ve výši 166 320 Kč.

- "ČZA v Humpolci - Stavební úpravy DM Světlá nad Sázavou" a "Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - Zřízení zázemí Lipnice nad Sázavou". Rada kraje usnesením 1183/24/2011/RK rozhodla zařadit tyto nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1. Náklady akcí se dle rozpracované projektové přípravy zvýšila o cca 400 000 Kč.

- "SPŠS akademika S. Bechyně Havlíčkův Brod - Opravy sociálního zařízení". Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 700 000 Kč.

- "ČZA v Humpolci - Oprava oken Světlá nad Sázavou". Po provedeném výběrovém řízení na akci bylo Krajskou hygienickou stanicí Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod nařízeno a doporučeno, aby u nových vjezdových vrat do dílen byly provedeny dodatečně prosvětlovací pásy, u ventilačních oken provedeny pákové ovladače apod. Předpokládané náklady 240 000 Kč.

Příloha M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích:

- "ÚSP Ledeč nad Sázavou - Chráněné bydlení Světlá nad Sázavou". Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce, se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 240 000 Kč.

- "ÚSP Věž - Oprava trámových stropů". Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce, se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 210 000 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje výše uvedené výdaje krýt rozpočtovým opatřením v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek bez nároku na reservu rozpočtu. Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 – Investice ve školství, akce ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod – přístavba školy o částku 1 956 320 Kč při současném zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 506 320 Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 450 000 Kč na dokrytí výše uvedených akcí.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 506 320 Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 450 000 Kč a při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku
1 956 320 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: srpen 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 0