#### RK-27-2011-51

Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů 
na zvláštní účet „Realizace úspor energie“

pro: jednání rady kraje č. 27/2011 dne 30. 8. 2011

zpracoval: M. Brom

předkládá: Z. Ryšavý

Popis problému:

V tomto materiálu se jedná o doporučení zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje  „Realizace úspor energie“ pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy interního pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu ambulantních služeb v areálu Nemocnice Pelhřimov v rámci projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ spolufinancovaného z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Na základě energetického auditu dokončeného v roce 2006 zpracoval Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření a regulace.

Dne 14. dubna 2009 Rada kraje Vysočina usnesením č. 0560/13/2009/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina, druhá etapa a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 12. května 2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0210/03/2009/ZK vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina (včetně „Úspor energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“) a uložila Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 10. srpna 2009 předal Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina žádost na spolufinancování projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na devíti objektech v majetku kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Žádost byla akceptována a uspěla v soutěži. Registrační list byl vydán 15. února 2010.

Kraj Vysočina, z důvodu nedostatku finančních prostředků vyvolanému sníženými příjmy v důsledku celosvětové hospodářské krize, podal odůvodněnou žádost na Státní fond životního prostředí ČR o změnu rozsahu projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ (zrušení akce na komplexní zateplení objektu diagnostického pavilonu Nemocnice Jihlava a prodloužení lhůty pro dodání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotací do 15. 07. 2011).

Na základě proběhlých výběrových řízení byla v průběhu měsíce května 2011 uzavřena smlouva o dílo (viz RK-27-2011-51, př. 1) s dodavatelem stavebních prací pro pavilon ambulantních služeb v Nemocnici Pelhřimov (fa Vlastimil Zelený, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, IČ: 10121765) a v průběhu měsíce června 2011 uzavřena smlouva o dílo 
(viz RK-27-2011-51, př. 2) s dodavatelem stavebních prací pro interní pavilon Nemocnice Jihlava (fa Podzimek a synové s r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČ: 46978194).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí a odbor majetkový navrhují, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 56.000.000 Kč na zvláštní účet „Realizace úspor energie“ pro zajištění realizace komplexního zateplení budovy interního pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava a objektu pavilonu ambulantních služeb v areálu Nemocnice Pelhřimov v rámci projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“

Celkový objem předpokládaných finančních prostředků, dle uzavřených smluv o dílo s výše zmíněnými dodavateli stavebních prací, činí 55.326.973 Kč (z toho interní pavilon v Nemocnici  Jihlava 40.484.735 Kč a pavilon ambulantních služeb v Nemocnici Pelhřimov 14.842.238 Kč) bez nákladů na autorský, technický a bezpečnostní dozor.

Realizační (stavební) část obou akcí bude ukončena, dle uzavřených smluv o dílo s dodavateli prací, do 31. prosince 2011.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 byly na projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. schváleny finanční prostředky ve výši 68 000 tis. Kč.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o průběhu realizace projektu „Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 56.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový

termín: 30. 09. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2