#### RK-31-2011-28

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“

pro: jednání rady kraje č. 31/2011 dne 27. 9. 2011

zpracoval:  P. Hamáček

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ realizované v souladu se smlouvu o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ uzavřenou dne 24. 5. 2010 mezi Kraje Vysočinou a Městem Velká Bíteš. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0200/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010.

Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce. Financování plnění této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 příloha D2 a z rozpočtu druhého zadavatele. Veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na IS VZ US. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ jsou obsaženy v materiálu RK-31-2011-28, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

- navrhuje rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“, dle materiálu RK-31-2011-28, př. 1,

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-31-2011-28, př. 2,

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2011-28, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka,

- uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) – uveřejnění veřejné zakázky – do 29. 9. 2011

- konec lhůty pro podávání nabídek – 19. 10. 2011 do 13:00 hod.

- otevírání obálek – 20. 10. 2011

- realizace stavebních prací:

zahájení přípravných prací:  předpoklad prosinec 2011

dokončení díla: do 31. 10. 2012

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“  formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-31-2011-28, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“  dle materiálu RK-31-2011-28, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-31-2011-28, př. 3;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“  dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu  RK-31-2011-28, př. 1, a v navržených termínech.

odpovědnost: ODSH

termín: 31.12. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3