#### RK-33-2011-03, př. 1

#### Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách v projektu VIII.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu – výstižný popis: Změna rozpočtu projektu. Změna spočívá ve snížení výdajů v řádcích 5090 (z 360 972,- Kč na 59 094,54,- Kč s DPH), 6090 (z 48 006 946,- Kč na 46 397 580,- Kč s DPH), 6114 (z 1 972 000,- Kč na 1 562 200,- Kč s DPH) a 6012 (ze 700 001,- Kč na 330 800,- Kč s DPH). V celkovém rozpočtu tedy došlo ke snížení výdajů o 2 690 444,46,- Kč, z toho se jedná o snížení nezpůsobilých výdajů o 250 000,- Kč. Změna se promítá do čerpání prostředků v rámci jednotlivých etap a let 2011 – 2013. Dále dochází ke změně ve výběrových řízeních. Z výčtu výběrových řízení žádáme o odstranění ukončeného výběrového řízení na projektového a finančního manažera z projektu z důvodu problémů, které v souvislosti s tímto řízením generuje Benefit. |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala na základě výsledků výběrového řízení na stavební práce, na koordinátora BOZP a TDI, kdy výdaje plánované v rozpočtu v řádcích 5090, 6090, 6114 a 6112 byly sníženy. V rámci veřejné zakázky na koordinátora BOZP a TDI byla provedena změna v obsahu zakázky oproti původnímu záměru v projektové žádosti. Zajištění těchto služeb bylo plánováno pouze pro objekt sloužící jako zázemí pro management. V rámci veřejné zakázky budou tyto služby zajištěny pro všech 5 objektů. Dále došlo ke snížení nezpůsobilých výdajů o 250 000,- Kč z důvodu zahrnutí nákladů na zvedací a transportní zařízení do výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Tyto změny se promítají do rozložení nákladů v jednotlivých etapách a v letech realizace projektu a jsou blíže popsány v příloze č.1 Dílčí změny v projektové žádosti (změna v odstavci Projekt, změna v bodu 15. Potřeby, změna v bodu 16. Přehled financování, změna v bodu 17. Zdroje, změna v bodu 18. Etapy, změna v bodu 19. Finanční plán, změna v bodu 20. Prioritní téma, změna v bodu 21. Výběrová řízení). Výběrové řízení na projektového a finančního manažera bylo dokončeno, podklady byly předány na pobočku CRR. Při vyplňování hlášení o pokroku v programu Benefit byla požadována aktualizace stavu VŘ, která vyžadovala vyplnění údajů o dodavateli VŘ a další údaje, které nejsou v rámci tohoto VŘ relevantní. Pokud zůstanou údaje nevyplněné, nelze požadované MZ a HoP zfinalizovat, z toho důvodu nemůžeme splnit podmínky, které požaduje IOP. Abychom mohli HoP zfinalizovat a v požadovaném termínu odevzdat, museli jsme do HoP zadat stav „zahájeno“, přestože je VŘ ukončeno, odůvodnění bylo uvedeno v poznámce k VŘ. Na základě toto vyvstalého problému žádáme o odstranění výběrového řízení na projektového a finančního manažera ze seznamu VŘ v programu Benefit, případně o úpravu požadovaných údajů, abychom se s touto situací již nemuseli potýkat při dalších MZ nebo HoP. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Formulář EDS pro IOP |
| Datum: 6. 10. 2011 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |