#### RK-33-2011-03, př. 2

#### Počet stran: 4

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v bodu Projekt

# Celkové způsobilé výdaje: 						56 835 005,74,- Kč

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 204 297 | 339 317 | 113 106 | 656 720 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 69 459 | 115 365 | 38 455 | 223 280 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 840 | 1 439 | 480 | 2 759 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 5076 | Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 59 095 | 0 | 59 095 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 1 098 800 | 0 | 1 098 800 |
| 5139 | Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
|  | Součty za | NVS | 0 | 274 596 | 2 226 417 | 152 041 | 2 653 054 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 0 | 225 024 | 0 | 0 | 225 024 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 30 436 | 300 364 | 0 | 330 800 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 4 927 670 | 0 | 0 | 4 927 670 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 22 080 | 0 | 0 | 22 080 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 0 | 259 369 | 783 231 | 0 | 1 042 600 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 10 652 335 | 35 745 245 | 0 | 46 397 580 |
| 6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 1 562 200 | 0 | 1 562 200 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 0 | 17 816 914 | 40 091 040 | 0 | 57 907 954 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 8 525 250,86 |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 8 525 250,86 |
| EU celkem: | 48 309 754,88 |
| Veřejné celkem: | 56 835 005,74 |
| Celkové způsobilé výdaje | 56 835 005,74 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 56 835 005,74 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 3 726 001,67 |
| Rozpočet projektu celkem | 60 561 007,41 |
| Procenta SR | 0,15 |
| Procenta NR celkem: | 0,15 |
| Procenta EU z celkových způsobilých | 0,85 |
| Procenta EU z celkových veřejných | 0,85 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | 41 189,43 | 333 962,49 | 22 806,11 | 397 958,03 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | 233 406,79 | 1 892 454,14 | 129 234,60 | 2 255 095,52 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  | 274 596 | 2 226 417 | 152 041 | 2 653 054 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | 2 337 485,13 | 5 789 807,70 | 0,00 | 8 127 292,83 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | 13 245 749,07 | 32 808 910,29 | 0,00 | 46 054 659,36 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | 2 233 680,00 | 1 492 321,67 | 0,00 | 3 726 001,67 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  | 17 816 914 | 40 091 040 | 0 | 57 907 954 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494,00 | 22 462 908,05 | 24 859 143,63 | 5 091 461,05 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 233 680,00 | 0,00 | 1 492 321,67 | 0,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy způsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 421 494,00 | 22 462 908,05 | 24 859 143,63 | 5 091 461,05 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 655 174,00 | 22 462 908,05 | 26 351 465,30 | 5 091 461,05 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 421 494,00 | 22 074 281,31 | 24 514 177,87 | 3 172 000,00 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0,00 | 388 626,74 | 344 965,76 | 1 919 461,05 |
| Státní rozpočet: | 663 224,10 | 3 369 436,21 | 3 728 871,54 | 763 719,16 |
| Krajský rozpočet: | 2 233 680,00 | 0,00 | 1 492 321,67 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní fond: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU celkem: | 3 758 269,90 | 19 093 471,84 | 21 130 272,09 | 4 327 741,89 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 22 462 908,05 | 24 859 143,63 | 5 091 461,05 | 5 133 422,35 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 27.5.2011 | 28.4.2012 | 28.11.2012 | 12.6.2013 |

# Změna v bodu 20. Prioritní téma

# Prostředky z EU v Kč:		48 309 754,88,- Kč

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.

V Jihlavě dne   ...........................

............................................................

Podpis statutárního zástupce

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina