#### RK-35-2011-12

#### Veřejná zakázka na stavební práce na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“

pro: jednání rady kraje č. 35/2011 dne 25. 10. 2011

zpracoval: P. Hamáček

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Jedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ realizované v souladu se smlouvu o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ uzavřenou dne 10.10.2010 mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0361/05/2011/ZK ze dne 20.09.2011. Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce. Financování plnění této veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 příloha D2 a z rozpočtu druhého zadavatele. Veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na IS VZ US. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ jsou obsaženy v materiálu RK-35-2011-12, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

- navrhuje rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“, dle materiálu RK-35-2011-12, př. 1,

- jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-35-2011-12, př. 2,

- jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-35-2011-12, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka,

- uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:

- odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému (IS VZ US) – uveřejnění veřejné zakázky – do 27.10.2011

- konec lhůty pro podávání nabídek – 15.11.2011 do 13:00 hod.

- otevírání obálek – 16.11.2011

- realizace stavebních prací:

zahájení přípravných prací: předpoklad prosinec 2011

dokončení díla: do 30. 11. 2012

- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-35-2011-12, př. 1;

jmenuje

- komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“ dle materiálu RK-35-2011-12, př. 2;

- hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa“, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-35-2011-12, př. 3;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa““ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-35-2011-12, př. 1, a v navržených termínech.

odpovědnost: ODSH

termín: 30.12. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3