#### RK-37-2011-49

Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 37/2011 dne 15. 11. 2011

zpracoval(a): O. Wiesnerová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny, grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2010 - II“ s názvem „Kancelářské a dílenské vybavení, zpřístupnění provozních prostor“ příjemce Ladislav Polánský, s místem podnikání: Na Kopaninách 415, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO 72859083 (dále jen „příjemce“).

Dne 24. 10. 2011 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Kancelářské a dílenské vybavení, zpřístupnění provozních prostor“ viz materiál RK-37-2011-49, př. 1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 125 727 Kč a jehož předmětem je i zpřístupnění a zpevnění provozních ploch. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje komplikacemi s plánovaným dodavatelem, který měl vybudovat zpevněné plochy a nebyl schopen stavbu realizovat. V časové tísni již příjemce nemá možnost stavbu zadat jinému dodavateli tak, aby stavba byla ukončena do začátku zimního období, kdy již zemní a stavební práce jsou těžko proveditelné. Z důvodu  již zmiňované závislosti na počasí příjemce může začít realizovat až v jarním období a předpokládá reálné ukončení projektu do 31. 5. 2012.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhovět žádosti příjemce a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 082/248/10 dle materiálu RK-37-2011-49, př. 3. Žádost o prodloužení termínu byla podána řádně a včas před uplynutím lhůty pro ukončení projektu. Lhůta pro realizaci projektu skončí dne 23. 12. 2011.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce,

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

##### uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 082/248/10 dle materiálu RK-37-2011-49, př. 3.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 5. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3