RK-41-2011-28, př. 1

Počet stran: 4

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba

Prioritní osa:		11.1 dostupnost dopravy

Oblast podpory	11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:		CZ.1.11/1.1.00/15.01185

(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální rady

IČ: 				75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Krajem Vysočina

se sídlem: 			Žižkova 1882/ 57, 586 01 Jihlava

jednající:			Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje

IČ:				70890749

DIČ: 				CZ70890749

příjemce je plátce DPH

správce daně: 		Finanční úřad v Jihlavě

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:		Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 		4200107951/ 6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2011 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 16. 02. 2011 č. 30/06 – 2 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu.

II.

- Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

2. Datum ukončení projektu: 1. 3. 2012. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

III.

1.   Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

- Příloha původní Smlouvy finanční plán se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 
20. 12. 2011 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.  ...................

V Jihlavě dne 		 				V Brně dne

Za příjemce						Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný,				MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana kraje 				předseda Regionální rady

……………..						……………….

Podpis							Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004