Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem:          II/347 Světlá n.S.- D1, 1. stavba

Prioritní osa:                       1 – Dostupnost dopravy

Oblast podpory                   1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:                     CZ.1.11/1.1.00/02.01114

dále jen „projekt“

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 			Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 			MUDr. Jiřím Běhounkem, předsedou

IČ: 				75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Krajem Vysočina

se sídlem:                            Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající:                              Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:                                        70890749

správce daně:                      Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 1455/2, Jihlava

příjemce je plátce DPH

DIČ:                                     CZ70890749

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:                Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:              4200112726/6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 1.4.2010 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 17.3.2010 č. ÚRR 24/08-2 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/1.1.00/02.01114.

II.

- Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Datum ukončení realizace projektu: 20.1.2012

- Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši Kč 163 927 276,82 (slovyjednostošedesáttřimilionydevětsetdvacetsedmtisícdvěstěsedmdesátšesttisíc82/100), z toho na neinvestiční výdaje ve výši Kč 0,-Kč.

- Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:

| Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter) | Kč |
| --- | --- |
| Předpokládané celkové výdaje | 194 495 758,21 |
| Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje | 17 277 080,56 |
| Předpokládané celkové způsobilé výdaje | 177 218 677,65 |
| Předpokládané příjmy | 0,00 |

| Druh podpory | Výše příspěvku v Kč | Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %) |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“) | 150 635 875,99 | 85,00 |
| Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů) | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR) | 13 291 400,83 | 7,50 |
| Vlastní spolufinancování | 13 291 400,83 | 7,50 |
| Celkové způsobilé výdaje | 177 218 677,65 | 100 |

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet a finanční plán se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost           originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č.1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 
20. 12. 2011 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ..........................

V Jihlavě  dne 	 				                   V Brně dne

Za příjemce					                    Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný,                                                            MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana		                                                 předseda Regionální rady

……………..	…………				  	         …………………………

Podpis						                     Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004