RK-41-2011-60, př. 2

Počet stran: 3

# Vyhodnocení akčního plánu koncepce eHealth kraje Vysočina pro rok 2011:

- Bezpečnostní audit v jednotlivých ZZZKV

  - částečně splněno, v roce 2010 zpracování bezpečnostní strategie kraje. Pokračování v akčním plánu 2011.

- Jednání s dodavateli NIS.

  - průběžně probíhá

- Definice podmínek provozu NIS vs. skartační a archivační řád.

  - bude realizováno v rámci projektu Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina v roce 2012 (krajská digitální spisovna)

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu.

  - provedena technologická analýza, předpoklad zahájení realizace v 2012 nebo při změně NIS

- Jednání s řediteli nemocnic a ZZS o lidských zdrojích v ICT a mechanismech financování.

  - viz. další bod

- Návrh mechanismu individuálních rozpočtů ICT ve ZZZKV

  - navržena metodika sledování, pilotně v NemJi, snaha o zapracování do FP 2012

- Podpora a spolupráce na budování elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV.

  - připraveno, realizace projektu IOP v roce 2011-2012

- Prezentace záměrů kraje v oblasti eHealth – zveřejnění koncepce, ISSS.

  - průběžně probíhá, zvláštní cena eGovernmentu pro eAmbulanci

- Zahájení práce na sjednocení a unifikaci propouštěcí zprávy, případně dalších potřebných výstupech, důležitých pro výměnu dat.

  - zahájeno, pokračování 2012

- Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV a vzdělávání zaměstnanců v ICT a problematice eHealth

  - přesunuto na 2012

- Naplnění strategie bezpečnosti kraje v jednotlivých ZZZKV

  - plněno průběžně

- Definice podmínek provozu NIS vs. skartační a archivační řád – součást projektu Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina v roce 2011 – IOP.

  - přesunuto na 2012 (probíhá výběrové řízení)

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace nebo součást výměny NIS.

  - Výběr a implementace jednotného NIS, pokračování projektu i v roce 2012

- Rozšíření elektronického objednávkového systému pacientů na další nemocnice.

  - zahájeno, pokračování projektu i v roce 2012

- Realizace elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV – projekt IOP, centrální eSpisovna.

  - přesunuto na 2012 (probíhá výběrové řízení)

- Zjištění komunikační připravenosti v systémech NIS – podpora DASTA atp.

  - hotovo

- Realizace konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi všemi ZZZKV (společně se všemi dodavateli NIS v kraji včetně ZZS).

  - hotovo, plán dalšího rozvoje v roce 2012

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

  - průběžně probíhá

- Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

  - průběžně probíhá

- Prezentace záměrů kraje v oblasti eHealth – zveřejnění koncepce, ISSS.

  - průběžně probíhá

- Analýza trhu a případná příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.

  - hotovo – analýza byla provedena (NIS, LIS, stravovací provoz), připraveny podklady pro případnou tvorbu zadávací dokumentace

- Podpora projektů rozvoje mobilních komunikačních technologií v jednotlivých ZZZKV pro využití v lékařské praxi.

  - průběžně probíhá – proběhla podpora budování bezdrátových sítí v nemocnicích kraje – plán dalšího rozvoje v roce 2012.

- Analýza využití systému pro hlasový přepis ve vybraných oborech – zjištění technické a SW připravenosti případně formou pilotního projektu

  - neuskutečněno

# Aktivity – akční plán na rok 2012:

- Nastavení technických a procesních podmínek pro zavedení elektronického podpisu - předpoklad zahájení realizace jako samostatného projektu nebo jako součást výměny NIS.

- Pokračování v implementaci jednotného ERP ZZZKV.

- Rozšíření elektronického objednávkového systému e@mbulance na další nemocnice.

- Pokračování v realizaci projektu eMeDocS o další části zdravotnické dokumentace – ambulantní zprávy, propouštěcí zprávy, žádankový systém.

- Podpora projektů rozvoje mobilních komunikačních technologií v jednotlivých ZZZKV pro využití v lékařské praxi.

- Telekonference mezi ZZZKV a Krajem Vysočina.

- Realizace mechanismu individuálních rozpočtů ICT ve ZZZKV.

- Naplnění strategie bezpečnosti kraje v jednotlivých ZZZKV - penetrační testy, audit.Realizace elektronických archivů v kraji a v jednotlivých ZZZKV – projekt IOP, centrální eSpisovna.

- Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.

- Práce na sjednocení a unifikaci propouštěcí zprávy, případně dalších potřebných výstupech, důležitých pro výměnu dat, především ZD.

- Průzkum počítačové gramotnosti ve všech ZZZKV.

- Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.

- Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth.

- Příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.