RK-02-2012-27, př. 1

počet stran: 6

Problematické oblasti plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV) v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady.

| Název skupiny cílů | Počet cílů | Splněn | Plněn bez výhrad | Plněn s výhradami | Cíl není plněn | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů | 3 |  |  |  |  | 3 |
| Zásady pro nakládání s komunálními odpady | 7 |  | 4 | 1 | 2 |  |
| Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | 3 |  | 1 |  |  | 2 |
| Zásady pro nakládání s vybranými odpady | 15 |  | 7 |  |  | 8 |
| Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | 0 |  |  |  |  |  |
| Podíl využívaných odpadů | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Podíl odpadů ukládaných na skládku | 3 |  | 1 |  | 2 |  |
| Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje v mimořádných situacích | 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| Celkem | 35 |  | 15 | 3 | 4 | 13 |

Z vyhodnocení POH KV za rok 2010, ale i za předcházející roky je zřejmé, že se nedaří plnit cíle týkající se zejména nakládání s komunálním odpadem, omezování odstraňování odpadů skládkováním, snížení skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů, zvýšení materiálového využití komunálního odpadu a snižování množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Jedná se o cíle:

Cíl číslo: 3.1.2.IV - Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů

V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu procenta materiálového využití komunálních odpadů, a to z hodnoty 16,7 % v roce 2009 na 17,7 % produkovaných odpadů. Při současném vývoji se jeví cílová hodnota 50 % materiálového využití komunálních odpadů jako velmi ambiciózní a těžko splnitelná, přestože množství vytříděných složek z komunálního odpadu se téměř zdvojnásobilo.

| Komunální odpady | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiálové využití (%) | 9,37 | 22,32 | 21,67 | 13,83 | 10,77 | 12,52 | 16,71 | 17,69 |

Graf: Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a obalů na obyvatele z obcí v letech 2002 – 2010.

U tohoto cíle je nutné upozornit, že pouze s funkčním Integrovaným systémem nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále jen ISNOV), bude možné zabezpečit lepší využívání potenciálu skrytého v odpadech. Kraj bude dále v rámci ISNOV pokračovat v podpoře materiálového využití odpadů, zvyšovat komfort třídění pro občany, podporovat budování zařízení na zpracování bioodpadů.

Cíl číslo 3.1.2.V: Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) uložených na skládky.

V roce 2010 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele uloženo na skládky 125,4 kg BRKO, což je méně než tomu bylo v předchozích letech. Nicméně je stanoveno, že v roce 2010 byl limit pro ukládání BRKO na skládky 112 kg na obyvatele (75%). Tento limit byl v roce 2010 překročen o cca 13 kg na obyvatele. Avšak pokud bude Kraj Vysočina chtít splnit cíle stanovené na další roky (2013 – 50% a 2020 – 35%) bude v rámci ISNOV nutné podpořit oddělený sběr BRKO. Další možností vedoucí k plnění cíle je energetické využití směsného komunálního odpadu, který je v současné době plně skládkován.

Graf: Podíl BRKO ukládaného na skládky v letech 2002 – 2010.

Cíl číslo 3.1.7.I: Omezovat odstraňování odpadů skládkováním

V roce 2010 mělo být zaskládkováno o 20% odpadů méně ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování. Při zanedbání nárazových výkyvů z let 2001 a 2003 lze konstatovat, že množství skládkovaných odpadů od roku 1999 do roku 2009 postupně narůstalo a v roce 2010 došlo k mírnému poklesu. Pokud bychom množství skládkovaných odpadů v roce 2010 srovnali s referenčním rokem 2000, bylo v roce 2010 zaskládkováno o 84 tis. t odpadu více, tedy o 67 % více. Z dlouhodobého vývoje je patrné, že absolutní množství skládkovaných odpadů stále narůstá.

Největší položku skládkovaného odpadu tvořil v roce 2010 směsný komunální odpad o celkovém množství 121,9 tis. t odpadů tj. 58 % z celkového množství skládkovaných odpadů.

Do budoucna bude nutné podpořit veškeré aktivity vedoucí k lepšímu využívání všech produkovaných odpadů a podpořit Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina.

Graf: Podíl všech odpadů odstraněných skládkováním v letech 2002 – 2010.

Cíl číslo 3.1.7.III: Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů

Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů z celkového množství skládkovaných odpadů v posledním roce mírně poklesl, ve srovnání s rokem 2002 avšak podíl na celkovém množství skládkovaných odpadů vzrostl o 9,6 %.

V roce 2010 došlo k mírnému poklesu množství skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů. Oproti roku 2009 bylo zaskládkováno o necelých 18 tis. t méně těchto odpadů. Dlouhodobě se ale podíl na celkovém množství skládkovaných odpadů pohybuje okolo 70 % hmotnostních. Hlavním skládkovaným odpadem je směsný komunální odpad.

Jedním z možných kroků ke snížení skládkování těchto odpadů je postupné zavádění odděleného sběru bioodpadů, a to jak pomocí propagace domácích kompostérů, tak postupným zaváděním odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů. Razantním řešením by bylo vybudování vhodných zařízení na využití těchto odpadů. Část těchto odpadů se dá po vytřídění kompostovat, přičemž všechny tyto odpady lze energeticky využít.

| Skládkování (t) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové | 159 299 | 225 375 | 162 788 | 184 058 | 200 390 | 223 045 | 225 878 | 230 627 | 209 723 |
| Kompostovatelné a spalitelné | 94 016 | 142 432 | 112 863 | 143 049 | 153 680 | 157 294 | 170 138 | 161 533 | 143 794 |
| podíl (%) | 59,0 | 63,2 | 69,3 | 77,7 | 76,7 | 70,5 | 75,3 | 70,0 | 68,6 |

Všechny výše uvedené cíle, jsou velmi ambiciózní a jejich neplnění je problémem celé ČR. Proto je nezbytné do budoucna podpořit veškeré aktivity vedoucí jak k prevenci vzniku odpadů, tak k lepšímu využívání odpadů již vzniklých.

Absolutní množství skládkovaných odpadů stále narůstá a tím se zvětšuje i množství kompostovatelných a spalitelných odpadů, které jsou skládkovány. Tento narůst má dvě hlavní příčiny. První je opětovný meziroční nárůst produkce směsného komunálního odpadu, který byl následně skládkován. Druhá příčina se týká zvyšování skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů, které je způsobeno změnou struktury skládkovaných odpadů. Jedním z dílčích kroků vedoucích ke snížení skládkování těchto odpadů je postupné zavádění odděleného sběru bioodpadů a to, jak pomocí propagace domácích kompostérů, tak postupným zaváděním odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů. Dále bude nezbytné pokračovat v podpoře materiálového využití odpadů, zvyšovat komfort třídění pro občany, budovat zařízení na zpracování bioodpadů – kompostárny a bioplynové stanice. Kraj bude i v následujících letech věnovat zvýšenou pozornost bioodpadům z domácností a možnostem jejich využití.

Je nutné upozornit, že samotným navyšováním separace plastů, papíru, skla, bez výstavby zařízení na využívání komunálních odpadů s dostatečnou kapacitou, nelze splnění cílů dosáhnout. Razantním řešením bude vybudování vhodných zařízení na využití těchto odpadů. Část těchto odpadů lze po vytřídění kompostovat, přičemž všechny tyto odpady lze energeticky využít. Možností vedoucí k plnění cílů je zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu, který je v současné době plně skládkován.

K podpoře obcí při plnění cílů stanovených POH KV se kraj ujal aktivní koordinační role. Úkolem je najít cestu při nakládání s komunálním odpadem tak, aby byl naplněn plán odpadového hospodářství obcí a zároveň také POH KV.

V roce 2008 byla zpracována Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Studie předložila řadu doporučení vedoucích k naplnění cílů, stanovených v POH KV, jejichž plnění se nedaří. Závěry studie vyzněly tak, že je nezbytné v Kraji Vysočina rozvíjet využívání separovaně sbíraných biologicky rozložitelných odpadů ve stávajících aerobních kompostárnách a připravovaných bioplynových stanicích s paralelním budováním integrovaného systému pro celou skupinu komunálních odpadů. Řešení povinností daných POH KV není možné uskutečnit bez energetického využití směsného komunálního odpadu jako nedílné součásti integrovaného systému nakládání s odpady.

Problematiku nakládání s komunálními odpady je nutno řešit ve spolupráci všech původců těchto odpadů měst, městysů a obcí kraje a firem podnikajících v dané oblasti za koordinace kraje, proto na základě Variantní studie proveditelnosti nakládání s odpady v kraji Vysočina rozhodla Rada Kraje Vysočina o zahájení přípravy Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále jen ISNOV), který zabezpečí lepší využívání potenciálu skrytého v odpadech.

V první polovině roku 2010 zastupitelstva kraje a 15 měst s rozšířenou působností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na přípravě ISNOV, smlouva byla slavnostně podepsána dne 1. června 2010 na Krajském úřadu Kraje Vysočina.

ISNOV je zaměřen zejména na předcházení vzniku komunálních odpadů (KO), vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s KO, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání KO. Účelem smlouvy o spolupráci je úspěšná příprava projektu ISNOV, který spočívá ve vypracování technickoekonomických analýz projektu, přípravě implementace doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz, environmentální osvětě a práci s veřejností.

Následně byl ustanoven řídící výbor, kde zvolení zástupci kraje a ORP s právem hlasovacím rozhodují o dalším postupu v projektu ISNOV. Ke spolupráci mohou přistoupit i další obce kraje (doposud přistoupilo dalších 45 obcí). Byl zřízen samostatný účet projektu, na který bylo složeno necelých 4,8 mil. Kč, což činí 100% vklad kraje a min. 50% vkladu ORP (ve výši 10 Kč za obyvatele).

V září 2010 byla vyhlášena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“. Tato zakázka byla po výběru zadána firmě FITE a.s., která dokumentaci zpracuje za cenu 492 tis.. Výsledkem dokumentace bude podrobná analytická, návrhová a směrná část, která bude obsahovat min. 3 návrhy řešení a každý z návrhů řešení by měl konkrétně řešit funkční, stabilní, ekonomicky a ekologicky udržitelný systém pro předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním, maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu (zařízení na energetické využití odpadů).

Na webových stránkách kraje byl vytvořen portál k ISNOV (http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp), který zajišťuje otevřenou komunikaci s veřejností k celému projektu a byla zahájena cílená informační kampaň k ISNOV.