# RK-04-2012-35, př. 1

# Počet stran: 2

# Předfinancování projektu Transformace ÚSP Křižanov

# Úvod

V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov dojde k výstavbě 4 objektů s domácnostmi o max. počtu 6 osob určenou pro uživatele s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Dva objektu budou situovány do běžné zástavby v Bystřici nad Pernštejnem, kde bude poskytována sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením pro uživatele s vysokou mírou podpory se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Část uživatelů je imobilních. V těchto objektech bude zajištěna podpora personálu 24 hodin denně. V případě, že nebudou v daném městě dostupné ambulantní služby pro tuto cílovou skupinu, budou součástí jednoho objektu v Bystřici nad Pernštejnem prostory pro denní aktivity. Další dva objekty budou situovány do běžné zástavby ve Velkém Meziříčí, kde bude poskytována sociální služba chráněné bydlení pro uživatele se střední mírou podpory se středně těžkým mentálním postižením. Tito uživatelé budou dále využívat stávající ambulantní služby v místě bydliště (denní stacionář).

V rámci 1. etapy se jedná o tyto aktivity, které je třeba předfinancovat:

Projekt Transformace ÚSP Křižanov bude financován z prostředků Integrovaného operačního programu, finanční prostředky Kraje Vysočina budou čerpány za předpokladu, že v rámci specifických požadavků Kritérií transformace budou některé náklady neuznatelné. Vzhledem ke zkušenostem s realizací předchozích projektů týkajících se transformace, kdy docházelo ke vzniku neuznatelných nákladů např. při nákupu pozemků, lze vznik části neuznatelných nákladů předpokládat i nyní. OSV ve spolupráci s OM bude v rámci projektů hledat cesty ke snížení míry neuznatelných nákladů.

V rámci prvních etap projektů vzniknou tyto náklady: studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, stavební záměr, investiční záměr, geodetické zaměření pozemků, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, znalecké posudky, atd...... vše dle požadavků IOP. Níže je uveden předpokládaný odhad nákladů:

Náklady na předfinancování:

| náklady | předpokládaná hodnota bez DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | předpokládaná hodnota včetně DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | druh VŘ dle Metodiky IOP | stav | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci | 200 000,- Kč | 240 000,- Kč | průzkum trhu | plánováno |  |
| stavební záměr |  |  |  |  |  |
| investiční záměr |  |  |  |  |  |
| geodetické zaměření pozemků | 30 000,- Kč | 36 000,- Kč | průzkum trhu | plánováno |  |
| správní poplatky | 10 000,- Kč | 12 000,- Kč | -------- | plánováno |  |
| nákup nemovitostí: | 4 000 0000,- Kč | 4 000 0000,- Kč | -------- | plánováno | jedná se o odhad, cena je v jednání s majiteli pozemků z důvodu eliminace neuznatelných nákladů |
| Rezerva (další dle nové metodiky IOP) | 100 000,- Kč | 120 000,- Kč | průzkum trhu | rezerva |  |
| projekt pro stavební povolení realizační projektovou dokumentaci | 800 000,- Kč | 960 000,- Kč | VŘ | plánováno | zahrnují vypracování dokumentace staveb ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb |
| znalecké posudky | 10 000,- Kč | 12 000,- Kč | průzkum trhu | plánováno |  |
| celkem k předfinancování | 5 150 000,- Kč | 5 380 000,- Kč |  |  |  |

# Celkem náklady na 1. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov (včetně potřebné rezervy) činí cca 5 500 000,- Kč (včetně DPH)