RK-04-2012-44, př. 2

Počet stran: 2

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

I.

Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 57, 587 33  Jihlava

IČO:                                             70890749

zastoupený: 	                         MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

bankovní spojení: 		       Volksbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu:			       4050004999/6800

(dále jen "kraj")

a

### Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs

zapsaná v registru u Krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j.: KUJI 77289/2007, PS 10275/2007 PS/Ma

se sídlem: 			Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava

# IČO:				75122863

zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vymazalem, předsedou představenstva a Romanem Vrbkou, členem představenstva

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 			1475050399/0800

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 20. 6. 2011 (dále jen „Smlouva“):

II.

- V Článek 6. Smlouvy se odst. 1) v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 1), který zní takto:

„ 1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2012.“

- V Článek 6. Smlouvy se odst. 3) v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 3), který zní takto:

„3) 	Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 5. 2012.“

- V Článku 7. odst. f) Smlouvy se slova „doručit Kraji do 31. 3. 2012 závěrečnou zprávu“ ruší a nahrazují slovy „doručit Kraji do 30. 6. 2012 závěrečnou zprávu“.

- V Příloze č. 1 Smlouvy se slova „Období realizace projektu 1/2011 – 12/2011“ ruší a nahrazují slovy „Období realizace projektu 1/2011 – 5/2012“.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 14. 2. 2012 a o jeho uzavřením bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/01/2012/ZK.

V Jihlavě dne							V Jihlavě dne

.................................................................	...............................................................

za příjemce		za kraj

Ing. Jaroslav Vymazal	MUDr. Jiří Běhounek

předseda představenstva	hejtman kraje

......................................................

Roman Vrbka

člen představenstva