#### RK-06-2012-34

Podstatná změna č. II v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

pro: jednání rady kraje č. 6/2012 dne 7. 2. 2012

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP.

V projektu Transformace ÚSP Jinošov II. došlo ke změnám v nákupu nemovitostí, které s sebou přináší konkrétní změny v rozpočtu projektu, v parametrech akce, ve výběrových řízeních a v etapách projektu. Tyto změny budou předkládány na MPSV prostřednictvím pobočky Centrum pro regionální rozvoj (dále jen CRR) ke schválení. Ke změnám došlo z důvodu hledání nejvhodnějšího řešení při jednání s majiteli nemovitostí o odkupu v městyse Okříšky. Proto byly vyhledány jiné nemovitosti ve stejné lokalitě, které budou plně nahrazovat původní pozemky uvedené v projektové žádosti. Oproti původním pozemkům uvedeným v projektové žádosti budou odkoupeny nemovitosti v k. ú. Okříšky, dům č.p. 5, pozemky p. č. st. 269 o výměře 254 m2 a část pozemku p. č. 117/21 o rozloze cca 1 200 m2 (bude upřesněna geometrickým zaměřením pozemku), kde je vlastníkem městys Okříšky a část pozemku p. č. 677 o výměře cca 1 000 m2 (bude upřesněna geometrickým zaměřením pozemku), kde je soukromý vlastník. Ceny nemovitostí budou určeny znaleckými posudky, jejichž zpracování bylo zadáno odborem majetkovým.

Vybrané nemovitosti, přestože jsou svojí polohou a charakterem vhodnější pro účely transformace, vyžadují vyšší náklady na zpracování investičního záměru, na odkup nemovitostí a na stavební práce především vzhledem k plánované rekonstrukci objektu
č. p. 5 na pozemku p. č. 269. Ke změně oproti původní projektové žádosti dochází v záložce Potřeby, Zdroje, Přehled financování, Etapy a Výběrová řízení důvodu navýšení rozpočtu v investičních nákladech projektu (změna výše řádku 6013 – nákup pozemku, 6090 – náklady na pořízení stavebních objektů, doplnění řádku 6091 – náklady na obnovy stavebních projektů, 6153 – náklady odkup objektu k rekonstrukci a k navýšení řádku 6010 – náklady na stavební a investiční záměr). V záložce Zdroje budou nově vyčísleny nezpůsobilé náklady, které vznikají na stavebních prácích a při nákup nemovitostí.

Celý objekt č. p. 5 je podsklepen. Ve sklepním prostoru bude umístěna kotelna a celý sklepní prostor je nutno sanovat a zpřístupnit nezávisle na vstupu do objektu pro klienty.

Na základě rozhodnutí dotačního orgánu může dojít k přeřazení některých nákladů, které dneska předpokládáme v rovině uznatelných do neuznatelných výdajů hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. dle materiálu RK-06-2012-34, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-06-2012-34, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

změny v projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-06-2012-34, př. 1;

ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2012-34, př. 2 a odboru sociálních věcí dopracovat změny dle požadavků IOP do Oznámení příjemce o změnách v projektu včetně povinných příloh.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 7. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2