RK-08-2012-16, př. 1

počet stran: 1

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu

Rozsah stavby:	novostavba

Místo stavby:	k.ú. Proseč u Pošné, parcela č. 250

Charakter stavby:		investice

Investor:			Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Uživatel:	Domov důchodců Proseč u Pošné

Předpokládané náklady:	44 000 000 Kč (bez DPH) na stavební část

5 000 000 na vybavení a pod. )

Zdroje financování:	Rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	pozemek je vlastnictví kraje Vysočina

Stručný popis stavby:

Předmětem řešení je přístavba nového pavilonu ke stávajícímu objektu Domova důchodců v Proseči u Pošné. Pavilon bude provozně propojen s objektem zámku, ve kterém je situován stávající provoz domova důchodců. Nový pavilon bude dvoupodlažní. V každém podlaží bude umístěno 1 oddělení s 15 lůžky, denním obytným prostorem a zázemím.

Pokoje v novém pavilonu budou dvoulůžkové a jednolůžkové a součástí každého pokoje bude hygienické zázemí. Součástí každého oddělení bude nově vybavená centrální koupelna a pokoje budou vybaveny novým nábytkem.

Předpokládané náklady na 1m2 zastavěné plochy (bez vybavení) jsou 28.550,- Kč/m2.

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			10/2012

stavební řízení					12/2012

majetkoprávní úkony					12/2012

schválení realizace (rozpočet)			12/2012

výběrové řízení					02/2013

zahájení stavby					03/2013

dokončení stavby					06/2014