#### RK-08-2012-27, př. 1

#### počet stran: 1

Přehled čerpání rozpočtu v rámci projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“

k 31. 12. 2011

Celkové předpokládané výdaje projektu:	9 600 000,00 Kč

z toho

příspěvek ze strukturálních fondů ERDF 	8 160 000,00 Kč

příspěvek z národních veřejných zdrojů 	720 000,00 Kč

vlastní spolufinancování 	720 000,00 Kč

Realizované výdaje k 31. 12. 2011:

Nákup skeneru	1 175 880,00 Kč

Nákup fotoaparátu	61 700,00 Kč

Projektová dokumentace	56 525,00 Kč

Návrh grafické stránky	27 600,00 Kč

Vytvoření webové aplikace, software	360 000,00 Kč

Nákup programu Geomagic	165 600,00 Kč

Lidské zdroje (pozn.1)	974 110,00 Kč

Vyčerpáno celkem	2 821 415,00 Kč

Další předpokládané výdaje:

Informační kiosky	4 483 800,00 Kč

Jazyková korektura textů vložených do databáze aplikace	210 000,00 Kč

Tisk propagačních materiálů	150 000,00 Kč

Distribuce propagačních materiálů	70 000,00 Kč

Inzerce	210 000,00 Kč

Lidské zdroje (pozn.1)	987 650,00 Kč

Výdaje na povinou publicitu	5 000,00 Kč

Zůstatek celkem	6 116 450,00 Kč

# Pozn.1

# Na realizaci projektu byly s 5 odbornými pracovníky sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina uzavřeny Dohody o pracovní činnosti s účinností od 2. 8. 2010 do 31. 8. 2012.

# Celkové plánované výdaje na lidské zdroje

# (mzdové výdaje + odvody zdrav. a soc. pojištění zaměstnavatele)	1 961 760,00 Kč

# vyčerpáno k 31. 12. 2011	974 110,00 Kč

# zůstatek	987 650,00 Kč

# Pozn. 2

V rámci realizace projektu do 31. 12. 2011 byla dosažena úspora při realizaci výběrových řízení ve výši 662 135,00 Kč.